TRIAD-3D

MASTER PROJECT SPECIFICATION

Визуальный редактор 3D-моделей, анимации и интерактивности для React-проектов

Инженерная спецификация продукта • Архитектура • UX/UI • Реализационный план • Критерии приёмки

| Версия | Статус | Дата |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Проектирование согласовано; техническая верификация библиотек требуется | 19 октября 2026 |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Репозиторий | https://github.com/4ertopolohh/triad-3d |
| Целевая платформа | Web SPA; Windows 11 / актуальные Chrome и Edge |
| Язык интерфейса | Русский |
| Цель | Личное создание и экспорт 3D для веба |
| Исполнитель реализации | OpenAI Codex (после проектирования) |
| Назначение документа | Единый источник требований для разработки и приемки |

Контроль статусов: подтверждённые требования • архитектурные рекомендации • отложенные задачи • технические ограничения.

# Содержание документа

1. Паспорт проекта и управление требованиями

2. Концепция продукта и границы MVP

3. Полная функциональная спецификация

4. Пользовательские сценарии и бизнес-процессы

5. Полная UX/UI-спецификация

6. Архитектура программной системы

7. Технологический стек и инфраструктура

8. Модель данных и программные контракты

9. Нефункциональные требования

10. Стратегия тестирования и приемки

11. Поэтапный план реализации

12. Матрица трассируемости и итоговая проверка

Для навигации используйте панель «Заголовки» Microsoft Word; все разделы построены на стилях Heading 1/2/3. В Word можно сформировать автоматическое оглавление по этим стилям.

## Исполнительное резюме

TRIAD-3D — десктопно-ориентированное браузерное приложение, позволяющее человеку без профессионального опыта 3D-моделирования создавать сложные геометрические модели, назначать фотореалистичные материалы, настраивать анимации и переносить результат в React-проекты. Функционал UI простой по умолчанию, продвинутые настройки доступны по раскрытию.

Первый релиз охватывает геометрию, основные неразрушающие модификаторы, материалы, базовый таймлайн, ручное сохранение редактируемого проекта и рабочий TSX-экспорт. Импорт произвольного TSX/HTML, продвинутая физика, интерактивный DSL, MP4/WebM и path tracing — следующие релизы, если нет точечных обязательных зависимостей.

Безопасность: неподтверждённый код не исполняется; проекты и история находятся только в памяти вкладки; сохранение — лишь по действию пользователя. Сложные операции могут быть продолжительными: при их выполнении редактирование блокируется, но индикатор и отмена должны оставаться работоспособны.

# 1. Паспорт проекта и управление требованиями

## 1.1. Метаданные и границы

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Продукт | TRIAD-3D |
| Тип | Client-only web editor, без обязательного API/backend |
| Категория | Авторинг 3D-моделей, материалов, анимации и кода |
| Пользователь | Владелец проекта; другие пользователи вторичны |
| Окружение | Desktop, mouse/keyboard, Windows 11, Chrome/Edge |
| Развёртывание | Vite локально, статический GitHub Pages (CloudPub опционально) |
| Локальный путь | C:\Users\isoko\Documents\WebProjects\triad-3d (заданный ориентир, не подтверждение доступа) |
| Дизайн-референс | https://nemida-studio.com/ru/ |
| Непосредственная разработка | Не входит в текущую фазу |
| Дата фиксации | 19.10.2026 |

## 1.2. Управление изменениями

Каждое требование имеет уникальный FR/NFR ID, приоритет MVP/NEXT, проверяемую формулировку и ссылку на сценарий/экран/задачу. После изменения правила продукта обновляются соответствующие контракты, тесты, матрица трассируемости и версия документа. Влияние на scope, export, migration и UI фиксируется до реализации.

| Статус | Определение |
| --- | --- |
| CONFIRMED | Пользователь явно подтвердил в интервью. |
| PROPOSED | Архитектурное решение, требующее экспериментальной проверки. |
| NEXT | Согласованная конечная функция, не блокирует релиз MVP. |
| ACCEPTED RISK | Пользователь принял известный риск; его не следует скрывать. |

## 1.3. Заинтересованные стороны

Product owner: один основной пользователь. Разработчик и интегратор: Codex под пользовательским контролем. Критерии успеха определяются возможностью создать, скорректировать и экспортировать модель без ручного написания 3D-алгоритмов. Внешних клиентов, биллинга, персональных кабинетов и распределённого доступа пока нет.

## 1.4. Словарь терминов

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Document graph | Авторитетное дерево редактируемых сущностей проекта, независимое от рендера. |
| Derived mesh | Вычисленная геометрия после применения недеструктивных модификаторов. |
| Modifier | Параметрическая неразрушающая операция над геометрией. |
| CSG | Constructive Solid Geometry: булевы операции над объёмными телами. |
| BVH | Иерархия ограничивающих объёмов для ускорения пространственных запросов. |
| PBR | Physically Based Rendering: физически ориентированная модель материалов. |
| HDRI | High Dynamic Range Image: окружение с расширенным диапазоном яркости. |
| Track | Канал анимации свойств объекта во времени. |
| Keyframe | Снимок значения свойства в определённый момент времени. |
| Interaction layer | Добавочное/замещающее воздействие на базовую анимацию по событию. |
| Linked instance | Экземпляр модели, использующий общий базовый источник данных. |
| Override | Настройка экземпляра, отличающаяся от значения модели-источника. |
| TRIAD3D | Версионируемый редактируемый формат собственного проекта. |
| Acceptance criteria | Объективно проверяемое условие готовности функциональности. |
| Golden scene | Фиксированная эталонная сцена для тестирования качества рендера. |
| MVP | Первая реально пригодная версия редактора с геометрией, материалами, анимацией и TSX-экспортом. |

## 1.5. Реестр проектных решений

| ADR | Решение | Статус |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Веб SPA без обязательного backend | ACCEPTED |
| ADR-002 | Независимая доменная модель | ACCEPTED |
| ADR-003 | CSG через Manifold/WASM (спайк) | PROPOSED |
| ADR-004 | Renderer abstraction | PROPOSED |
| ADR-005 | RAM-only project lifecycle | ACCEPTED |
| ADR-006 | Отдельные нативный проект и export | ACCEPTED |
| ADR-007 | Безопасный синтаксический импорт | ACCEPTED |
| ADR-008 | Редактируемый стек модификаторов | ACCEPTED |
| ADR-009 | Animation tracks + interactions | ACCEPTED |
| ADR-010 | Один Model + одна Scene | ACCEPTED |
| ADR-011 | Блокировать редактирование на тяжёлых jobs | ACCEPTED |
| ADR-012 | Профили качества и честная деградация | ACCEPTED |

Полное обоснование и альтернативы см. в разделе 6.7.

# 2. Концепция продукта и границы MVP

## 2.1. Проблема и ценность

Разработчик React-сайтов регулярно нуждается в сложной визуальной 3D-графике и интерактивных моделях, но не владеет инструментами профессионального 3D-моделирования. Генерация кода по текстовому описанию даёт приближённый результат и не позволяет тонко контролировать детали. TRIAD-3D переводит редактирование формы, материала, анимации и поведения в понятные визуальные операции с немедленной обратной связью.

## 2.2. Основные пользовательские результаты

С нуля собрать сложную модель из параметрических примитивов и модификаторов без кода.

Назначить и отредактировать хром, стекло, камень, металл с царапинами и другие процедурные материалы.

Анимировать детали через таймлайн и ключевые кадры с бесшовным циклом при применимых условиях.

Сохранить редактируемый проект вручную и позже импортировать его без потери структуры.

Получить работающий TSX-компонент и ZIP с ресурсами, готовый для React/Vite.

## 2.3. Границы релизов

| MVP / обязательно | Следующие релизы / NEXT |
| --- | --- |
| Document graph, команды, Undo/Redo, RAM-only и *.triad3d | Импорт произвольного исходного TSX/JSX/HTML с AST-диагностикой |
| Примитивы, простая mesh-правка, Boolean, mirror, array, деформации | Продвинутые генераторы, stamping, сложная оптимизация геометрии |
| Материалы PBR, HDRI, процедурные текстуры, кисти | Расширенная библиотека пакетов, экспериментальный path tracing |
| Ключевые кадры, граф кривых, циклы и пресеты анимаций | DSL событий, магнитный курсор, смешивание, физика Rapier |
| TSX/ZIP экспорт с ресурсами, props, quality profiles | GLB/GLTF outbound, видео/MP4, расширенные совместимые форматы |
| Одна модель и одна сцена; базовый scene preview | Linked instances и отдельные overrides/ручная sync |

## 2.4. За пределами продукта

Не проектировать в MVP: многопользовательский SaaS, платежи, аккаунты, мобильный авторинг, облачное сохранение, многосценовые проекты, полноценную CAD-точность для машиностроения, гарантированную конверсию любого JavaScript, автоматическую генерацию произвольной 3D-модели из промпта, 100% физическую неинтерсекцию в любых сценариях и гарантированно одинаковый final render на всех GPU.

## 2.5. Definition of Done для MVP

Пользователь собирает модель с вырезами/симметрией, меняет параметры недеструктивно, назначает материал.

Анимация воспроизводится по timeline, loop проверяется на отсутствии разрыва состояния/скорости.

Undo/Redo и сохранение/повторное открытие файла сохраняют семантику всех MVP сущностей.

Экспортированный TSX в ZIP успешно собирается на чистом React/Vite стенде и отображает модель.

Ошибочные операции не повреждают документ; тяжёлые jobs можно отменять там, где поддерживается.

Редактор остаётся на русском, с понятными подсказками, без обязательных знаний Three.js.

Сборка работает локально и как статическая публикация с правильными путями ресурсов.

## 2.6. Метрики успеха без искусственных обещаний

Внутренняя приемка опирается на функциональные сценарии, процент проходящих проверок, отсутствие критических дефектов, корректность round-trip данных и сборку экспортируемого компонента. До GPU-бенчмарка не устанавливать обещанные FPS, предел объектов или время рендера. Базовые показатели получаются на целевом ПК и закрепляются после prototype-spike.

# 3. Полная функциональная спецификация

Ниже каталог функциональных требований. Для каждой функции определены пользовательское действие/условия, ожидаемое поведение, обработка ошибок и проверяемый результат. В колонке «Этап» MVP означает обязательность в первой версии; NEXT — согласованную перспективную функцию.

## Проект и рабочая сессия

### FR-001 — Создать проект  [MVP]

Триггер и поведение. Команда «Новый проект» создаёт документ с одним корневым Model и одной Scene, системной камерой и нейтральным окружением.

Сбой/ограничение. Если есть несохранённые изменения, показать предупреждение до сброса.

Приёмка. Корректно открывается пустой редактируемый проект.

### FR-002 — Два режима редактирования  [MVP]

Триггер и поведение. Переключение «Модель / Сцена» сохраняет selection и общую модель данных; режим Модель меняет геометрию, режим Сцена — окружение и экземпляры.

Сбой/ограничение. При недоступном объекте показать состояние без потери изменений.

Приёмка. Переключение не дублирует геометрию и сохраняет изменения.

### FR-003 — Одно основание модели и одна сцена  [MVP]

Триггер и поведение. Каждый проект содержит одну основную редактируемую модель и ровно одну сцену с её экземплярами и вспомогательными объектами.

Сбой/ограничение. Запретить создание второй независимой корневой модели в том же проекте; позволить составные подгруппы.

Приёмка. Дерево проекта соблюдает инвариант 1 Model / 1 Scene.

### FR-004 — Выбор и трансформации  [MVP]

Триггер и поведение. Click/raycast выбирает объект; gizmo задаёт перенос, вращение и масштаб численно или мышью в local/world координатах.

Сбой/ограничение. Скрытые/заблокированные узлы не редактируются; неверные числа не применяются.

Приёмка. Численные и визуальные изменения совпадают.

### FR-005 — Иерархия и группировка  [MVP]

Триггер и поведение. Дерево поддерживает parent/child, группы, именование, раскрытие, перенос узлов и сохранение локальных преобразований.

Сбой/ограничение. Запрещены циклические зависимости и удаление корня модели.

Приёмка. Перегруппировка не вызывает непреднамеренных скачков позиции.

### FR-006 — Множественное выделение  [MVP]

Триггер и поведение. Shift/Ctrl выделяют группу объектов, общие свойства применяются пакетной командой к выбранному набору.

Сбой/ограничение. Несовместимое свойство отображается как смешанное; команда транзакционна.

Приёмка. Все целевые узлы получают изменение либо откат.

### FR-007 — Видимость и блокировка  [MVP]

Триггер и поведение. На узле доступны flags visible и locked, переключаемые из дерева и инспектора.

Сбой/ограничение. Блокировка наследуется на потомков для редактирования.

Приёмка. Скрытые и заблокированные объекты не изменяются инструментами.

### FR-008 — Сессионное состояние  [MVP]

Триггер и поведение. В памяти вкладки живут документ, временные снимки, undo/redo и dirty-state; persistent browser storage выключен.

Сбой/ограничение. Закрытие/refresh уничтожают несохранённое; перед unload включать best-effort предупреждение.

Приёмка. После обновления нет восстановленного проекта.

### FR-009 — Undo/Redo и версии сеанса  [MVP]

Триггер и поведение. Команды образуют обратимые транзакции; хранить дельты и ограничивать память умной компактификацией, при этом не вводить малый произвольный предел количества шагов.

Сбой/ограничение. Отмена сбойной операции не меняет историю; контрольные точки только на время вкладки.

Приёмка. 100 последовательных операций корректно отменяются и воспроизводятся.

### FR-010 — Операция «Сохранить проект»  [MVP]

Триггер и поведение. Явное сохранение производит самодостаточный TRIAD3D-архив с данными и ресурсами через файловый диалог/загрузку.

Сбой/ограничение. Не писать файлы автоматически на диск; ошибки сериализации объяснять.

Приёмка. Перезапущенный редактор открывает сохранённый файл без сети.

### FR-011 — Загрузка проекта  [MVP]

Триггер и поведение. Системный диалог загружает поддерживаемые форматы проекта, проверяет manifest и мигрирует версии данных в памяти.

Сбой/ограничение. Неподдерживаемую версию не открывать молча, показывать причину и сохранять текущий проект.

Приёмка. Round-trip модели, материалов, анимаций и ресурсов без потерь.

## Геометрия и модификаторы

### FR-012 — Библиотека примитивов  [MVP]

Триггер и поведение. Добавление cube/sphere/torus/cylinder/cone/plane и базовых форм с управляемым размером и сегментами.

Сбой/ограничение. Невалидные размеры и чрезмерное число сегментов предупреждаются.

Приёмка. Созданный примитив отображается и меняется параметрически.

### FR-013 — Редактирование граней и вершин  [MVP]

Триггер и поведение. Режимы vertex/edge/face поддерживают выделение и базовые перенос/масштаб/выдавливание с защитой корректности сетки.

Сбой/ограничение. Не поддерживать произвольные действия, если они приводят к разрушению топологии; показывать причину.

Приёмка. Пользователь меняет локальную геометрию без кода.

### FR-014 — Булево вычитание отверстий  [MVP]

Триггер и поведение. Boolean subtract обрабатывает замкнутые тела через вычислительный сервис; исходный cutter и параметры остаются в стеке.

Сбой/ограничение. При неманифолдных входах отклонять команду и сохранять исходную сетку.

Приёмка. Отверстия остаются настраиваемыми после сохранения.

### FR-015 — Булево объединение/пересечение  [MVP]

Триггер и поведение. Union/intersect объединяют и пересекают допустимые solid meshes как недеструктивную операцию.

Сбой/ограничение. Предупреждать при пустом результате или непригодной сетке.

Приёмка. Результат воспроизводим при повторной оценке.

### FR-016 — Процедурные массивы  [MVP]

Триггер и поведение. Linear/radial array создаёт повторения по шагу, оси, углу, количеству и offset, сохраняя исходную деталь.

Сбой/ограничение. Не создавать нулевые шаги или бесконечные цепочки зависимостей.

Приёмка. Изменение одной детали обновляет экземпляры.

### FR-017 — Симметрия и зеркалирование  [MVP]

Триггер и поведение. Mirror по одной/нескольким локальным плоскостям с контролем pivot и объединения шва.

Сбой/ограничение. При невозможности сшивания выдавать предупреждение, не менять исходник.

Приёмка. Симметричные отверстия синхронно обновляются.

### FR-018 — Базовые деформации  [MVP]

Триггер и поведение. Bend/twist/taper/bevel по параметрам с предсказуемым порядком применения.

Сбой/ограничение. Слишком агрессивная деформация не портит исходную сетку.

Приёмка. Настройка модификатора меняет вычисленный результат.

### FR-019 — Стек модификаторов  [MVP]

Триггер и поведение. У каждого mesh-узла ordered modifier stack с параметрами, enabled, version и action reorder/remove.

Сбой/ограничение. Изменение не должно ломать связи последующих модификаторов; ошибка — rollback.

Приёмка. Отключение модификатора восстанавливает предыдущий результат.

### FR-020 — Переиспользуемые составные объекты  [MVP]

Триггер и поведение. Группу можно представить единым управляемым объектом, сохранив вложенное дерево и внутренние идентификаторы.

Сбой/ограничение. Flatten не должен выполняться скрытно.

Приёмка. После раскрытия внутренние детали доступны без потерь.

### FR-021 — Кисти по поверхности  [MVP]

Триггер и поведение. Видимые кисти Paint/Material/Displace с radius, strength, shape, fill и symmetry используют hit-point по BVH.

Сбой/ограничение. Объект без нужного UV/топологии получает подсказку о доступном режиме.

Приёмка. Превью под курсором совпадает с фактическим действием.

### FR-022 — Кисть процедурных деталей  [NEXT]

Триггер и поведение. Brush stamps добавляют отверстия, шипы, углубления и повторения вдоль поверхности и симметрии через редактируемые генераторы.

Сбой/ограничение. Ограничения самопересечения и дорогого re-meshing фиксируются явно.

Приёмка. Параметры любого stamp редактируются после нанесения.

### FR-023 — Расширенные генераторы форм  [NEXT]

Триггер и поведение. Генераторы решёток, панелей, механических вырезов и художественных скульптур имеют seed и регулируемые параметры.

Сбой/ограничение. Каждый генератор имеет границы применимости и инструмент предпросмотра.

Приёмка. Из одинаковых параметров и seed выходит одинаковая модель.

### FR-024 — Точные численные параметры  [MVP]

Триггер и поведение. Координаты и размеры хранятся в условных 3D единицах, UI поддерживает float-ввод и ограничение точности.

Сбой/ограничение. NaN/Infinity отвергаются; масштаб с отрицательным детерминантом требует нормализации.

Приёмка. Повторный ввод числа обеспечивает стабильную геометрию.

### FR-025 — Контроль качества сетки  [MVP]

Триггер и поведение. Проверки замкнутости, нормалей, degenerate faces и self-intersection применяются там, где требуется операцией.

Сбой/ограничение. При угрозе повреждения отменять только операцию и сохранять сообщение.

Приёмка. Ошибочная CSG не меняет текущий документ.

### FR-026 — Оптимизация геометрии  [NEXT]

Триггер и поведение. Доступны weld, simplify, instancing/batching и снижение детализации как отдельные копии для экспорта.

Сбой/ограничение. Предупреждать о потере деталей; оригинал не модифицируется.

Приёмка. Сравнение размера до/после доступно пользователю.

## Материалы, освещение и ресурсы

### FR-027 — PBR-материалы  [MVP]

Триггер и поведение. Поддержка baseColor, metalness, roughness, emissive, transparency/transmission, ior, clearcoat, normal/bump и envIntensity согласно рендереру.

Сбой/ограничение. Неподдерживаемые свойства в конкретном режиме помечаются.

Приёмка. Chrome, glass, stone выглядят различимо при заданном окружении.

### FR-028 — Галерея материалов  [MVP]

Триггер и поведение. Категории metal/glass/plastic/stone/abstract с превью на эталонной сфере и поиском.

Сбой/ограничение. Ресурсы отсутствующего пресета загружаются по запросу с прогрессом.

Приёмка. Пресет назначается выбранному объекту одним действием.

### FR-029 — Drag & drop материала  [MVP]

Триггер и поведение. Перетаскивание из галереи на модель назначает materialId выделенному material slot/mesh.

Сбой/ограничение. Drop на невалидную область не меняет материал.

Приёмка. Смена материала записывается в Undo.

### FR-030 — Настройка свойств материала  [MVP]

Триггер и поведение. Слайдеры и точные поля с разумными ограничениями, grouped basic/advanced.

Сбой/ограничение. Неверные значения подсвечиваются; reset property восстанавливает пресет.

Приёмка. Изменение preview и результата синхронизировано.

### FR-031 — Загрузка изображений и карт  [MVP]

Триггер и поведение. Импорт PNG/JPEG/WebP/HDR/EXR по проверенным декодерам с assets manifest, hash, size, colorspace.

Сбой/ограничение. Неизвестные MIME, битые и очень крупные файлы отклоняются.

Приёмка. Карта материала переносится при сохранении проекта.

### FR-032 — UV и проекции  [MVP]

Триггер и поведение. Для примитивов генерировать UV; для кистей применять planar/box/triplanar mapping там, где допустимо.

Сбой/ограничение. При отсутствии UV предложить проекционный mapping или предупредить.

Приёмка. Текстура остаётся привязанной к поверхности после reopen.

### FR-033 — Процедурные текстуры  [MVP]

Триггер и поведение. Noise, grain, scratches, brushed metal, marble, stone relief управляются seed/scale/intensity/direction и могут быть baking в карты.

Сбой/ограничение. Параметры хранятся без зависимости от внешней сети.

Приёмка. Один preset воспроизводит одинаковую фактуру.

### FR-034 — Рельеф и микродетали  [MVP]

Триггер и поведение. Normal/bump/roughness maps меняют внешний вид поверхности с настраиваемой силой.

Сбой/ограничение. UI различает визуальный рельеф и реально изменённую геометрию.

Приёмка. Рельеф виден при вращении света/модели.

### FR-035 — Свет и HDRI  [MVP]

Триггер и поведение. Одна Scene содержит directional/point/area-like lights где поддерживаются и environment с управляемыми интенсивностью/поворотом.

Сбой/ограничение. Отсутствующие ресурсы не блокируют работу, включается нейтральный свет.

Приёмка. Переключение HDRI видимо меняет отражения хрома.

### FR-036 — Камера и фон  [MVP]

Триггер и поведение. Orbit/pan/zoom, перспективная камера сцены и настройка background/toneMapping/exposure.

Сбой/ограничение. Не допускать NaN камеры, clipping и потери объёма из видимости без Reset view.

Приёмка. Пользователь возвращает сцену командой Fit/Reset.

### FR-037 — Три уровня предпросмотра  [MVP]

Триггер и поведение. Draft/Quality/Final управляют ресурсом и эффектами без изменения исходного проекта.

Сбой/ограничение. При недоступном WebGPU использовать проверенный fallback и список ограничений.

Приёмка. Переключение качества не меняет модель/материалные параметры.

### FR-038 — Фотореалистичный финальный рендер  [NEXT]

Триггер и поведение. Неинтерактивный режим улучшенной визуализации с возможностью накопления сэмплов; сохранять метаданные рендер-профиля.

Сбой/ограничение. Если path tracing недоступен, объяснить причину и оставить raster final.

Приёмка. Качество увеличивается при длительном рендере, отмена доступна.

### FR-039 — Пользовательские ресурсы/пакеты  [NEXT]

Триггер и поведение. Импорт и экспорт наборов текстур, материалов, HDRI и пресетов из архивов с версиями и лицензиями.

Сбой/ограничение. Конфликты имён разрешать через ID, не перезаписывать молча.

Приёмка. Несколько пресетов загружаются одним архивом.

## Анимация и временная шкала

### FR-040 — Ключевые кадры  [MVP]

Триггер и поведение. Для узла задаются keyframes position/rotation/scale и поддерживаемые свойства на времени t (секунды).

Сбой/ограничение. Дубликаты на одном канале/времени имеют определённое правило replace.

Приёмка. Анимация соответствует расставленным ключам.

### FR-041 — Редактирование start/end точек  [MVP]

Триггер и поведение. Перемещение объекта в двух временах создаёт/изменяет ключи, пользователь выбирает interpolation из пресетов.

Сбой/ограничение. При движении камеры нельзя случайно создать ключ модели.

Приёмка. Предпросмотр проходит через начальную и конечную точки.

### FR-042 — Таймлайн  [MVP]

Триггер и поведение. Панель воспроизведения и tracks отдельных объектов с drag keyframe, snapping, zoom, mute/solo и loop markers.

Сбой/ограничение. При скрытой панели playback остаётся доступным из toolbar.

Приёмка. Пользователь управляет длительностью и ключами без кода.

### FR-043 — Кривые ускорения  [MVP]

Триггер и поведение. Graph editor управляет easing/Bezier handles для ключевых пар, предусмотрены линейная и плавная интерполяции.

Сбой/ограничение. Некорректные контрольные точки нормализовать или отклонять.

Приёмка. Изменённая кривая меняет скорость без смены конечной точки.

### FR-044 — Петля без скачка  [MVP]

Триггер и поведение. Для periodic channels проверять равенство начального/конечного состояния и согласованность касательных/скоростей, предоставлять align-loop action.

Сбой/ограничение. Интерактивные возмущения не гарантируют бесшовность сами по себе.

Приёмка. Автоматический тест loop comparison в t=0 и t=T проходит.

### FR-045 — Замедленное воспроизведение  [MVP]

Триггер и поведение. Playback rate 0.1×...1×...2× влияет на preview, но не на экспортируемые key times.

Сбой/ограничение. Не допускать отрицательной скорости без обратного playback.

Приёмка. При 0.25× время playback идёт в четыре раза медленнее.

### FR-046 — Пресеты движения  [MVP]

Триггер и поведение. Spin, orbit, translate, bounce-like easing, oscillation и reveal доступны с параметрами и импортом в animation stack.

Сбой/ограничение. Preset не перезаписывает существующие каналы без явного действия.

Приёмка. Одному объекту можно назначить пресет в 2 клика.

### FR-047 — Групповая анимация  [MVP]

Триггер и поведение. Трансформации родительской группы учитываются вместе с локальной анимацией дочерних объектов.

Сбой/ограничение. Циклические родительские связи запрещены.

Приёмка. Вращение группы и движение детали визуально суммируются.

### FR-048 — Совмещение каналов  [NEXT]

Триггер и поведение. Animation graph смешивает независимые каналы и поддерживает priority, additive vs override и blend weights.

Сбой/ограничение. Конфликтующие эффекты имеют предсказуемое разрешение.

Приёмка. Вращение и магнит работают вместе без скачка.

### FR-049 — Курсорное притяжение  [NEXT]

Триггер и поведение. Proximity event локализует ближайшие объекты и добавляет временное displacement с falloff/release.

Сбой/ограничение. Удаление курсора плавно возвращает объект к базовому движению.

Приёмка. Возврат не сбрасывает фазу базовой анимации.

### FR-050 — Конструктор событий  [NEXT]

Триггер и поведение. Event→Condition→Action с предварительно типизированными блоками pointer/click/time/proximity и безопасными параметрами.

Сбой/ограничение. Произвольный JS не выполняется в DSL; циклы и недопустимые зависимости диагностируются.

Приёмка. Созданное правило сериализуется и работает после TSX-экспорта.

### FR-051 — Пресеты интерактивности  [NEXT]

Триггер и поведение. Magnet, click-toggle, hover-reveal, orbit-follow, pulse предлагаются с параметрами и совместимыми событиями.

Сбой/ограничение. Конфликт c physics/other rules диагностируется.

Приёмка. Пресет видим в инспекторе и полностью редактируется.

### FR-052 — Коллизии и отталкивание  [NEXT]

Триггер и поведение. Для выбранных объектов доступны colliders, mass, restitution, enable; физический слой рассчитывает контакты.

Сбой/ограничение. Не обещать непересечения при всяком kinematic движении; нужные случаи решать отдельным constraint/avoidance.

Приёмка. Два поддерживаемых dynamic тела корректно отскакивают.

### FR-053 — Стабильные точки вращения  [MVP]

Триггер и поведение. Pivot задаёт ось orbit/spin отдельно от геометрического центра, сохраняется в файле и TSX.

Сбой/ограничение. Изменение pivot не должно разрушать текущую позицию без явного apply.

Приёмка. Фигура вращается вокруг выбранного pivot.

## Сцена, экземпляры и пользовательский опыт

### FR-054 — Экземпляры основной модели  [NEXT]

Триггер и поведение. В Scene добавляются linked instances одной Model; экземпляры используют общую геометрию и дефолтные материалы.

Сбой/ограничение. Копии получают собственные overrides только при включении соответствующего режима.

Приёмка. Добавление 20 копий не клонирует все исходные данные.

### FR-055 — Контроль распространения изменений  [NEXT]

Триггер и поведение. Linked update по умолчанию не применяет новый model revision к уже размещённым копиям, пока пользователь не подтвердит apply/sync.

Сбой/ограничение. Показать какие copies устарели; preview перед apply.

Приёмка. Изменение исходной модели не меняет копии без подтверждения.

### FR-056 — Overrides экземпляров  [NEXT]

Триггер и поведение. Per-instance material/animation overrides включаются явным действием, остальные свойства наследуются.

Сбой/ограничение. Reset overrides возвращает общий материал и анимацию.

Приёмка. Изменение материала одной копии не затрагивает другие.

### FR-057 — Панель объектов  [MVP]

Триггер и поведение. Слева дерево, поиск, фильтры, групповые операции, hide/lock, drag reorder.

Сбой/ограничение. На больших деревьях использовать виртуализацию.

Приёмка. Выбор из дерева синхронен с viewport.

### FR-058 — Инспектор свойств  [MVP]

Триггер и поведение. Справа контекстные basic группы и раскрываемый advanced со смешанными значениями для multi-select.

Сбой/ограничение. Недоступное поле объясняет причину отключения.

Приёмка. Редактирование не теряет фокус без необходимости.

### FR-059 — Контекстные подсказки  [MVP]

Триггер и поведение. На hover инструмент показывает назначение, значения и короткую демонстрацию сложного действия без передачи файлов на сервер.

Сбой/ограничение. Анимация подсказки останавливается при prefers-reduced-motion.

Приёмка. Новичок может выполнить основной сценарий без документации.

### FR-060 — Горячие клавиши  [MVP]

Триггер и поведение. Ctrl+Z/Y, Ctrl+S (экспорт файла), F fit, Delete, Esc, G/R/S при свободных полях; help shortcut palette.

Сбой/ограничение. В поле ввода горячие клавиши не должны нарушать набор текста.

Приёмка. Клавиатура выполняет операции, соответствующие UI.

### FR-061 — Только ПК  [MVP]

Триггер и поведение. Editor поддерживает desktop mouse+keyboard; на неподдерживаемых узких viewport выдаётся корректное сообщение, не сломанный UI.

Сбой/ограничение. Не заявлять полную мобильную поддержку редактора.

Приёмка. При ширине менее порога выводится информативный экран.

### FR-062 — Ошибки с восстановлением  [MVP]

Триггер и поведение. Сбой отдельного Worker/CSG/material compilation изолируется и не ломает текущий документ.

Сбой/ограничение. Каждая операция возвращает понятный error code и rollback.

Приёмка. После ошибки возможна следующая корректная операция.

### FR-063 — Прогресс тяжёлой операции  [MVP]

Триггер и поведение. Долгий вычислительный job блокирует редактирование, показывает action, progress если доступен, cancel если поддерживается.

Сбой/ограничение. При невозможности процентов выводить неопределённый прогресс.

Приёмка. После success/failure/cancel UI разблокирован.

## Импорт и экспорт

### FR-064 — Импорт GLB/GLTF  [MVP]

Триггер и поведение. GLTFLoader поддерживает геометрию, материалы и совместимые clip-анимации; импорт создаёт адаптированный узел модели.

Сбой/ограничение. Unsupported extensions/invalid assets маркировать и не портить исходный документ.

Приёмка. Тестовый GLB успешно добавлен в редактор.

### FR-065 — Импорт OBJ и других форматов  [NEXT]

Триггер и поведение. Через отдельные адаптеры импортировать поддерживаемые форматы с документированной потерей материалов/анимаций.

Сбой/ограничение. Показывать матрицу совместимости перед применением.

Приёмка. OBJ читается с предсказуемыми ограничениями.

### FR-066 — Анализ TSX/JSX/HTML без исполнения  [NEXT]

Триггер и поведение. AST parser читает поддерживаемые декларативные конструкции Three.js/R3F и извлекает статическую сцену; режим dry-run показывает результат.

Сбой/ограничение. Не выполнять arbitrary JS, eval, user imports/network; частичный импорт с подробным отчётом.

Приёмка. Неподдерживаемые элементы перечислены, доверие не требуется.

### FR-067 — Импорт частично поддерживаемого кода  [NEXT]

Триггер и поведение. Формировать supported/unsupported/warning записи с range, type, cause, skip/replace actions.

Сбой/ограничение. Не утверждать 100% конверсию; сохранять оригинал только как вложение по явному согласию.

Приёмка. Пользователь видит что потеряно до принятия.

### FR-068 — Экспорт React TSX  [MVP]

Триггер и поведение. Генератор создаёт компонент, валидируемые props, ресурсы и runtime модуль анимации с нужными deps и примером использования.

Сбой/ограничение. Не выдавать библиотечно зависимую сцену за self-contained один файл.

Приёмка. Сгенерированный компонент собирается в проверочном Vite React проекте.

### FR-069 — Экспорт одним копируемым фрагментом  [MVP]

Триггер и поведение. Для простого asset-free результата показать TSX-код в копируемом блоке, для ресурсов — ZIP и инструкции.

Сбой/ограничение. Если ресурсов/вспомогательных файлов много, честно объяснить предел одного фрагмента.

Приёмка. Копируемый вариант собирается при указанных deps.

### FR-070 — Экспорт ZIP  [MVP]

Триггер и поведение. Пакет содержит TSX, assets, types, README, зависимости и лицензии ресурсов при наличии.

Сбой/ограничение. Paths относительны; duplicate filenames disambiguate.

Приёмка. Распакованный пакет интегрируется в чистый React/Vite проект.

### FR-071 — Props-редактирование экспорта  [MVP]

Триггер и поведение. Выбранные автором параметры surface/display/time/interaction вынести в typed props с default values.

Сбой/ограничение. Не экспортировать runtime-secrets и неподдерживаемые значения.

Приёмка. Props влияют на соответствующие свойства после сборки.

### FR-072 — Экспорт GLB/GLTF  [NEXT]

Триггер и поведение. Геометрия и совместимые glTF PBR материалы и clip-анимации экспортируются стандартным форматом с матрицей потерь.

Сбой/ограничение. Rules, arbitrary shaders и interaction logic не сохраняются как runtime semantics.

Приёмка. GLB открывается независимым загрузчиком без ошибок.

### FR-073 — Профили качества  [MVP]

Триггер и поведение. Выбор Max/Balanced/Lite при экспорте создаёт отдельный артефакт, не изменяя редактируемый оригинал.

Сбой/ограничение. Сильное ухудшение качества предупреждается с preview и сравнением статистики.

Приёмка. Оригинальный исходник сохраняется без изменений.

### FR-074 — Предупреждения о тяжёлых эффектах  [MVP]

Триггер и поведение. Дорогие эффекты и GPU требования выводятся в export preview; предлагаются compatible alternatives.

Сбой/ограничение. Предупреждение не запрещает оригинал, если он технически реализуем.

Приёмка. Можно сознательно экспортировать Max без auto-downscale.

### FR-075 — Видеорендер  [NEXT]

Триггер и поведение. Поддержка WebM и условно MP4 при доступном browser encoder/WASM, фиксированный шаг по timeline для циклических кадров.

Сбой/ограничение. Если codec/browser не поддерживаются, показать альтернативу/инструкцию.

Приёмка. Экспорт 10 секунд даёт корректную длительность и fps.

### FR-076 — Диагностика совместимости веба  [NEXT]

Триггер и поведение. Показывать количество draw calls, triangles, compressed/uncompressed texture memory estimates, browser features.

Сбой/ограничение. Статистика является оценкой, не гарантирует fps.

Приёмка. Отчёт доступен до экспорта.

# 4. Пользовательские сценарии и бизнес-процессы

## 4.1. Участники и права

Локальный пользователь является единственной пользовательской ролью. Разграничение прав ограничено блокировкой объектов, состоянием инструмента и доступностью операции. Backend-авторизация и RBAC в MVP отсутствуют. Сторонние файлы считаются недоверенными входными данными независимо от источника.

## 4.2. Полные сценарии использования

### UC-01 — Собрать механическое кольцо

Предусловия. Открыт пустой проект

Основной поток. Добавить torus → настроить размеры → добавить cutter → применить Boolean subtract → создать radial array → назначить материал → сохранить.

Альтернативы/ошибки. CSG ошибочна: rollback и текст ошибки; чрезмерное число копий: подтверждение/отмена.

Трассировка. FR-012..FR-025, FR-027, FR-010

### UC-02 — Создать хром со следами обработки

Предусловия. Выбран mesh, есть HDRI

Основной поток. Галерея «Металлы» → «Хром» → metalness/roughness → процедурные scratches → intensity scale → предпросмотр Final → сохранение.

Альтернативы/ошибки. Нет HDRI: нейтральное окружение и подсказка; карта повреждена: отменить только карту.

Трассировка. FR-027..FR-037

### UC-03 — Анимировать деталь по двум точкам

Предусловия. Доступна модель

Основной поток. Установить старт key → переместить playhead к концу → перетащить деталь → установить end key → выбрать easing → установить loop → preview.

Альтернативы/ошибки. Концы несовместимы: «Сгладить цикл» или предупреждение; track locked: блокировать.

Трассировка. FR-040..FR-048

### UC-04 — Скомбинировать spin и магнит

Предусловия. Есть базовая циклическая анимация

Основной поток. Добавить interaction «Magnet proximity» → настроить радиус/falloff/priority → отвести курсор → убедиться, что базовая фаза не потеряна.

Альтернативы/ошибки. Конфликт каналов: показать priority/blend вариант.

Трассировка. FR-049..FR-052 NEXT

### UC-05 — Сцена с копиями модели

Предусловия. Есть исходная модель

Основной поток. Scene → добавить linked instances → настроить свет/камеры → изменить исходную модель → просмотреть diff → Sync по кнопке.

Альтернативы/ошибки. Отдельная копия override материала: сохранить override при sync.

Трассировка. FR-056..FR-058 NEXT

### UC-06 — Перенести модель на сайт

Предусловия. Есть модель, материалы и анимация

Основной поток. Export → React TSX → quality balanced → props → preview → ZIP → чистый React/Vite проект → build → просмотр.

Альтернативы/ошибки. Не поддержан эффект: явно указать; переключение Quality не меняет исходник.

Трассировка. FR-069..FR-075

### UC-07 — Ручное сохранение и возобновление

Предусловия. Открыт проект

Основной поток. Save project → получить *.triad3d → закрыть вкладку → открыть сайт → Import Project → выбрать архив → продолжить.

Альтернативы/ошибки. Повреждён manifest: не портить текущую сессию.

Трассировка. FR-008..FR-011

### UC-08 — Импортировать исходник TSX

Предусловия. Открыт редактор

Основной поток. Import code → AST analysis → report supported/unsupported → принять частичный импорт.

Альтернативы/ошибки. Никаких dynamic imports/eval/network; неизвестное не исполнять.

Трассировка. FR-066..FR-067 NEXT

### UC-09 — Отменить тяжёлый пересчёт

Предусловия. Есть сложная модель

Основной поток. Применить boolean/array → busy overlay → Cancel → проверка исходного состояния → продолжить редактирование.

Альтернативы/ошибки. Worker crash: rollback, clean temp geometry.

Трассировка. FR-065, NFR-003..NFR-006

## 4.3. Состояния операции и модели

Статус задачи: IDLE → VALIDATING → RUNNING → APPLYING → SUCCEEDED; альтернативы: VALIDATION_FAILED, FAILED, CANCELLING, CANCELLED. Только SUCCEEDED коммитит доменную транзакцию. В других конечных состояниях исходный документ и история команд не меняются. Во время RUNNING блокируются редактирующие контроли, но не прогресс, отмена и отображение сообщений.

Состояние проекта: CLEAN (после загрузки/сохранения) ↔ DIRTY (после изменений). Export готового TSX не очищает DIRTY, если пользователь не сохранил собственный редактируемый проект. Создание New и Import с DIRTY требуют подтверждения замены.

## 4.4. Схема главных переходов

## 4.5. Поведение базовой и интерактивной анимации

Модель вычисления позиции при времени t: базовая поза = результат timeline evaluator(t), после чего применяются управляемые additive/override interaction layers с весом от 0 до 1, а затем — constraints/physics там, где они включены. При исчезновении курсорного события вес интерактивного слоя плавно спадает, но абсолютное время базовой анимации не сбрасывается. Для математически бесшовного loop проверяются базовые периодические каналы без непредсказуемых внешних входов.

# 5. Полная UX/UI-спецификация

## 5.1. Основное устройство интерфейса

Горизонтальное desktop workspace: шапка; левый dock (дерево/библиотека); центральный viewport с toolbar и tool overlays; правый dock (инспектор свойств); скрываемая нижняя Timeline. Панели регулируются в размерах. Изменения UI должны быть отражены в едином Design System и не вызывать пересчёта domain graph без явного действия.

## 5.2. Цвета, типографика, отступы

| Token | Значение / правило |
| --- | --- |
| surface-base | #F2F2F2 |
| surface-background | #E5E5E5 |
| text-primary | #303030 |
| primary-accent | #7497DC |
| primary-accent-strong | #5C83D2 |
| glass-surface | #E3E3E3, полупрозрачность локально по компоненту |
| stroke | #C9C9C9 |
| font-body | Actay (при наличии разрешённых файлов/лицензии); запасной Inter |
| font-UI-bold | Actay Wide (при разрешении); запасной Inter Display |
| font-display | AKONY — только для редких коротких заголовков, не для функциональных кнопок |
| spacing | 4/8/12/16/24/32 px; единый радиус и border tokens определяются UI prototype |
| contrast | Текст/контролы должны быть читаемы на glass-поверхностях; декоративная прозрачность не ухудшает доступность. |

Подтверждение исходных токенов: Triad Studio SCSS variables и fonts; требуется отдельная проверка лицензий на использование шрифтов в новом проекте. Не копировать двоичные файлы шрифтов в документацию и экспортируемые модели.

## 5.3. Спецификации экранов и панелей

### UI-01 — Главное рабочее пространство

Расположение. /

Состав. Топбар: проект, режим, Undo/Redo, save/export; левый dock: дерево/пресеты; центр: viewport; справа Inspector; снизу collapsible timeline.

Действия. New, import, select, transform, start jobs, export.

Состояния. empty / dirty / busy / loading / feature fallback / error

UX/клавиатура. Режим desktop, resize docks, escape dialogs, keyboard focus, shortcuts.

### UI-02 — Редактор модели

Расположение. внутри /

Состав. Toolbar: select/move/rotate/scale, vertex/face, boolean, array, mirror, brushes; world grid, gizmo, snapping.

Действия. Создать примитив, менять mesh, stack modifiers, preview brush.

Состояния. invalid mesh / unsupported topology / pending calculation

UX/клавиатура. Hover help; action disabled with reason; no destructive silent actions.

### UI-03 — Редактор сцены

Расположение. внутри /

Состав. Scene tree, model instance(s), lights, cameras, background/HDRI; own viewport.

Действия. Перенос копий, настройка окружения, подготовка финального кадра.

Состояния. missing environment / stale instance revision

UX/клавиатура. Linked instance & overrides visible, explicit sync action.

### UI-04 — Дерево объектов

Расположение. dock left

Состав. Вкладки «Объекты», «Библиотека»; контекстные операции, hide/lock, drag/reparent.

Действия. Select, multi-select, group/ungroup, rename, hide/lock.

Состояния. zero objects / huge hierarchy / mixed lock flags

UX/клавиатура. Virtualize long lists, preserve IDs, prohibit cycles.

### UI-05 — Инспектор параметров

Расположение. dock right

Состав. Basic sections per selection, advanced in accordion; numeric inputs, reset, material slots, links to modifiers.

Действия. Edit transforms, materials, geometry, animation, brush settings.

Состояния. no selection / mixed values / invalid number

UX/клавиатура. Immediate preview except explicitly expensive actions; debounce safe.

### UI-06 — Библиотека материалов и деталей

Расположение. dock left tab

Состав. Search, categories, thumbnails, three-dimensional material preview, drag-to-apply, favorites in memory.

Действия. Выбрать preset, inspect properties, import pack, save pack.

Состояния. assets loading / download failure / unsupported texture

UX/клавиатура. Fonts/theme align reference; asset licensing disclosure.

### UI-07 — Редактор модификаторов

Расположение. inspector tab

Состав. Ordered operation stack with enabled/drag reorder, parameters, preview, warnings.

Действия. Добавить, изменить, отключить, перетащить, удалить modifier.

Состояния. CSG failure / non-manifold mesh / expensive recompute

UX/клавиатура. Atomic apply, batch compute with cancellation boundary.

### UI-08 — Кисти и поверхность

Расположение. viewport overlay

Состав. Toolbar brush type/shape, radius, intensity, fill, symmetry; on-surface cursor decal and optional gizmo.

Действия. Stroke begin/continue/commit/cancel, stamp preview.

Состояния. no hit / no UV / locked object / too large region

UX/клавиатура. One stroke = one undo command; preview disappears on cancel.

### UI-09 — Таймлайн и Graph Editor

Расположение. dock bottom

Состав. Tracks/keys, playback, loop region, easing editor, slow-motion rates, time ruler.

Действия. Set keyframes, drag/stretch, edit tangent/curve, preview.

Состояния. empty animation / channel conflicts / non-seamless loop

UX/клавиатура. Separate animation time from wall clock; keyboard seek.

### UI-10 — Конструктор интерактивности

Расположение. panel/modal

Состав. Preset gallery and typed Event → Condition → Action blocks with priority and blend mode.

Действия. Create rules, pick targets, preview cursor interactions.

Состояния. dependency cycle / incompatible action / unsupported export

UX/клавиатура. No code eval; only approved typed nodes. NEXT.

### UI-11 — Диалоги импорта

Расположение. modal

Состав. Drop/file picker, validation, compatibility report, preview tree of recognized items.

Действия. Import TRIAD3D, GLB, future code import, confirm partial mapping.

Состояния. corrupt/unsupported/oversized/untrusted

UX/клавиатура. User confirms before replacing current document.

### UI-12 — Экспорт и предпросмотр

Расположение. modal

Состав. Format selector TSX/ZIP/GLB/video; quality profile; props; dependencies; warnings; export preview.

Действия. Copy TSX or download ZIP; compare optimization stats.

Состояния. code compile failure / unsupported property / canceled export

UX/клавиатура. Never mutate source project; show exact omission list.

### UI-13 — Долгая операция

Расположение. modal overlay

Состав. Modal lock, action name, spinner/bar, steps, Cancel if supported.

Действия. Wait, cancel, inspect result; block edit throughout.

Состояния. unknown progress / worker terminated / out of memory

UX/клавиатура. Restore previous valid state and unlock in finally.

### UI-14 — Подсказки и справка

Расположение. popover

Состав. Tooltip on hover; complex controls include short inline silent motion demonstration; shortcut reference.

Действия. Open help, replay demonstration, quick explanation.

Состояния. reduced motion / no preview resource

UX/клавиатура. Russian copy, easy dismiss, no blocking on use.

## 5.4. Основные компоненты дизайн-системы

| Компонент | Состояния | Семантика |
| --- | --- | --- |
| Button / IconButton | default, hover, focus, disabled, busy | Опасное действие требует confirm, loading блокирует повтор. |
| TreeItem | selected, expanded, locked, hidden, mixed | Выбор узла, группировка, наследование блокировок. |
| NumericField | valid, invalid, focused, mixed | Чёткий формат и единицы, ввод NaN/Infinity запрещён. |
| PresetCard | preview/loading/failed/selected | Миниатюра, категория, лицензия, drag handle. |
| PropertyGroup | collapsed/expanded/readonly | Basic initially, advanced on demand. |
| TimelineTrack | mute, solo, key selected, conflict | По времени, трассируемо в domain channel. |
| BrushCursor | valid hover, blocked, preview disabled | Показывает радиус/форму на hit surface. |
| ProgressOverlay | indeterminate/progress/error/cancelled | UI locked for editing, status always accessible. |
| Toast / Dialog | info, warning, error, success | Error codes; undo and retry when possible. |
| TooltipDemo | hover, keyboard focus, reduced motion | Короткое беззвучное видео/анимация для сложных действий. |

## 5.5. Матрица действий интерфейса

Для каждого значимого элемента указан триггер, необходимое условие, результат и требование. Блокировка свойств или прогресс операции должны явно объяснять пользователю, почему действие временно недоступно.

| Экран | Контрол | Условие/событие | Результат | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Новый проект | Щелчок в topbar; DIRTY — confirm | Создать один Model и Scene; сбросить временный selection. | FR-001;FR-003 |
| UI-01 | Модель / Сцена | Выбор вкладки, не busy | Переключить редактор, сохранив domain graph. | FR-002 |
| UI-01 | Сохранить проект | Ctrl+S или topbar, проект загружен | Сформировать .triad3d и предложить ручную загрузку на диск. | FR-010 |
| UI-01 | Отменить / Повторить | Активна история, не busy | Применить обратимую команду без изменения уже сохранённого файла. | FR-009 |
| UI-01 | Экспорт | Команда Export, документ валиден | Открыть UI-12; не очищать DIRTY. | FR-068;FR-073 |
| UI-02 | Добавить фигуру | Выбор primitive | Создать параметрический Node и поместить в дерево. | FR-012 |
| UI-02 | Переместить / Вращать / Масштабировать | Узел выделен и не locked | Gizmo и numeric fields создают Command; undo один drag. | FR-004 |
| UI-02 | Редактировать вершины/грани | Подходящая геометрия и mesh mode | Войти в sub-selection, применить допустимую топологическую операцию. | FR-013 |
| UI-02 | Создать отверстие | Выбран замкнутый mesh и cutter | Добавить Boolean modifier, validate, compute, commit. | FR-014 |
| UI-02 | Симметрия / Массив | Существующий объект | Добавить Mirror/Array modifier, параметры в UI-07. | FR-016;FR-017 |
| UI-04 | Скрыть / Заблокировать | Выбран узел | Обновить visible/locked flag без удаления. | FR-007 |
| UI-04 | Группировать / Разгруппировать | Несколько выбранных узлов | Создать/убрать parent с сохранением мировой позиции. | FR-005 |
| UI-05 | Сбросить свойство | Редактируемое свойство | Вернуть preset/default через Command. | FR-030 |
| UI-06 | Применить материал | Выбран mesh/slot, preset загружен | Сменить materialId, показать видимое изменение. | FR-029 |
| UI-06 | Загрузить текстуру | Файл выбран | Decode+validate+asset add; error не меняет document. | FR-031 |
| UI-07 | Отключить модификатор | Modifier существует | enabled=false и recalculation через cache invalidation. | FR-019 |
| UI-07 | Поменять порядок | ≥2 modifiers; не busy | Reorder и проверка топологии; rollback при ошибке. | FR-019 |
| UI-08 | Кисть: радиус / сила / форма | Активна кисть | Изменить preview курсора, не менять модель до stroke. | FR-021 |
| UI-08 | Заливка / Симметрия | Меш поддерживается | Операция кисти применяет shape/area/symmetry mask. | FR-021 |
| UI-09 | Добавить ключевой кадр | Трек/время/объект выбраны | Записать значение в absolute t. | FR-040 |
| UI-09 | Играть / Пауза | Анимация существует | Playback по deterministic timeline evaluator. | FR-042 |
| UI-09 | Сгладить цикл | Есть loop region | Align end pose/tangents либо предупреждение. | FR-044 |
| UI-09 | Кривая плавности | Выбран keyframe interval | Правка Bezier и обновление preview. | FR-043 |
| UI-10 | Добавить условие/действие | NEXT; typed event graph | Создать allowlisted rule без исполнения кода. | FR-050 |
| UI-11 | Открыть файл | File picker или drag-drop | Проверить сигнатуру/схему, показать dry-run report. | FR-011;FR-064 |
| UI-11 | Применить импорт | Успешная валидация и confirm если DIRTY | Commit импортированную модель/проект транзакционно. | FR-011 |
| UI-12 | Режим качества | Export settings доступны | Построить отдельный derived export preview без изменения исходника. | FR-073 |
| UI-12 | Скопировать TSX | Компонент без неупакованных внешних ассетов | Поместить код в clipboard и показать зависимости. | FR-069 |
| UI-12 | Скачать ZIP | Export pipeline успешен | Создать TSX/assets/README с относительными путями. | FR-070 |
| UI-13 | Отмена вычисления | Job supports abort | Отменить на safe boundary, rollback и разблокировка. | FR-063 |
| UI-14 | Демо подсказки | Hover/focus на сложном инструменте | Показать краткую анимацию и инструкцию на русском. | FR-059 |

## 5.6. Навигация и доступность

Основной маршрут / открывает рабочее пространство. Модальные состояния не становятся отдельными страницами. Ctrl+Z отмена, Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z повтор, Ctrl+S ручное сохранение файла проекта, F Fit View, Esc отмена инструмента/закрытие modal, Delete удалить выделенное (подтверждение по необходимости). Горячие клавиши отключаются при активном текстовом поле, если не относятся к нему. Focus visible и подсказки доступны с клавиатуры.

## 5.7. Пустые, ошибки, загрузка

Нет объекта: neutral canvas + «Добавить фигуру / Импортировать». Выделение отсутствует: инспектор с объяснением. Подгрузка HDRI/материала: placeholder и retry. Ошибка CSG: остаётся старая модель, выводятся операция и причина. Исчерпание ресурсов: безопасная деградация качества только после уведомления или по выбору пользователя. Неизвестная кодировка/файл: отказ без повреждения проекта.

# 6. Архитектура программной системы

## 6.1. Контекстная схема

Архитектура — modular monolith в браузере: React UI не владеет моделью сцены; renderer и workers строят производные представления из typed document. Backend отсутствует до тех пор, пока не возникнет подтверждённая необходимость.

## 6.2. Модули и направления зависимостей

| Модуль | Обязанности | Не должен делать |
| --- | --- | --- |
| domain | Типы Document, инварианты, команды и history | Содержать React hooks или Three.Object3D как store. |
| renderer | Держать scene graph, GPU meshes/materials, viewport picking | Быть единственным владельцем пользовательских данных. |
| geometry | CSG, BVH, procedural modifiers, mesh validation | Изменять глобальный документ без command commit. |
| materials | PBR schema, generators, render capability adapters | Писать runtime JSX через UI. |
| animation | Tracks, evaluators, loop analyzer, future layers/physics | Использовать wall-clock как источник истины экспортируемого времени. |
| assets | Resource bytes, ids, content hash, decode/asset lifetime | Сохранять без действий пользователя в browser storage. |
| importers | Validate, parse, dry-run report, adapt to domain types | Исполнять TSX/HTML как код. |
| exporters | Domain to TSX/ZIP/GLB/video, render profiles | Изменять исходный document; скрывать потери. |
| ui | Panels, dialogs, tool states, errors, keyboard, hints | Хранить hidden independent copy документа. |

## 6.3. Структура каталогов (рекомендуемая)

triad-3d/

src/app/                 # routing, providers, shell

src/domain/              # project/schema, commands, history, validation

src/renderer/            # three adapter, scene sync, fallback

src/geometry/            # modifiers, BVH, primitives, csg worker

src/materials/           # PBR, procedural maps, asset binding

src/animation/           # timeline tracks, easing, preview

src/assets/              # resource manager, decoders, archive

src/importers/           # native project, glTF, source AST (NEXT)

src/exporters/           # TSX, ZIP, GLB (NEXT), video (NEXT)

src/ui/                  # docks, panels, dialogs, help

src/workers/             # worker entrypoints and job protocol

tests/fixtures/          # sample projects, images, scenes

docs/                    # architecture, requirements, ADRs, plan

AGENTS.md                # Codex execution rules

## 6.4. Pipeline состояния и геометрии

UI intent → типизированная Command с параметрами и target IDs.

Validate: права/locked, границы чисел, структура графа, ограничения mesh.

Вычислить тяжёлые производные данные во Worker; не коммитить во время job.

На успехе: apply команду к document + revise IDs + invalidation dependency caches.

Renderer synchronizes only affected resource IDs, disposes stale GPU resources.

History stores reversible delta, error abort leaves document unchanged.

## 6.5. Время, анимация, коллизии

AnimationEvaluator(t) должен быть чистой функцией состояния документа и абсолютного t для базовых каналов. Во второй фазе interaction evaluator получает события и вычисляет offset/weight. PhysicsAdapter является дополнительным слоем, и режимы kinematic/dynamic отличаются: в Rapier кинематические тела следуют заданной траектории и могут проходить через препятствия, поэтому обещание «никогда не пересекаются» требует специализированных avoidance constraints и не является универсальной гарантией [S-07].

## 6.6. Память, Web Workers и отмена

Одна тяжёлая операция за раз; ComputeJob {jobId, commandHash, progress, abortToken}, при отмене частично выделенные ресурсы освобождаются. UI запускает блокирующий overlay; при срыве Worker происходит rollback. Повторное вычисление использует hash параметров модификатора и входного mesh revision. Для длинных задач нельзя обещать отмену в произвольной точке WASM вызова: допустима отмена на безопасных межэтапных границах и с заменой worker по timeout.

## 6.7. Architecture Decision Records

### ADR-001 — Веб SPA без обязательного backend [ACCEPTED]

Обоснование. Личный desktop инструмент; статический деплой; локальная работа с файлами.

Решение. React/Vite + client-only computational core; возможность отдельной службы лишь при подтверждённой необходимости.

Следствия. Ограничение браузерной памяти/кодеков; без серверной обработки и аккаунтов.

Альтернативы. Electron/desktop shell, Django backend.

### ADR-002 — Независимая доменная модель [ACCEPTED]

Обоснование. Сложные rollback, import/export и модификаторы не должны зависеть от React-компонентов.

Решение. Версионируемый document graph, commands, derived cache; UI рендерится поверх ядра.

Следствия. Понадобятся явные adapters и type contracts.

Альтернативы. Хранить Three.Object3D как единственный источник истины.

### ADR-003 — CSG через Manifold/WASM (спайк) [PROPOSED]

Обоснование. Нужны устойчивые операции solid mesh Boolean без разрушения исходных параметров.

Решение. Manifold для manifold inputs, fallback/report и geometric validation.

Следствия. Сложные non-manifold mesh требуют отдельной обработки.

Альтернативы. three-bvh-csg, собственный CSG.

### ADR-004 — Renderer abstraction [PROPOSED]

Обоснование. WebGPU приоритетен, но несовместимости материалов/постобработки возможны.

Решение. RendererAdapter с WebGPU experimental path, проверяемым WebGL2 fallback, feature flags.

Следствия. Нельзя считать все эффекты идентичными в обоих backend.

Альтернативы. Жёстко привязать всё к WebGPU или WebGL.

### ADR-005 — RAM-only project lifecycle [ACCEPTED]

Обоснование. Пользователь запретил восстановление после закрытия вкладки.

Решение. Document/cache/history — memory; только явный файл на диске.

Следствия. Потеря несохранённых данных при refresh/crash.

Альтернативы. IndexedDB autosave.

### ADR-006 — Отдельные нативный проект и export [ACCEPTED]

Обоснование. glTF не передаёт произвольную бизнес-логику/interactive runtime; React экспорт требует код.

Решение. TRIAD3D ZIP + TSX runtime package + GLB variants; матрица потерь.

Следствия. Два кодовых пути необходимо синхронно тестировать.

Альтернативы. Считать GLB полным проектом.

### ADR-007 — Безопасный синтаксический импорт [ACCEPTED]

Обоснование. Произвольный TSX/HTML не может быть универсально конвертирован и небезопасен при исполнении.

Решение. AST allowlist, partial import report; unknown code never executed.

Следствия. Сложный исходный код будет частично импортирован или отклонён.

Альтернативы. Eval во iframe/sandbox c широкими правами.

### ADR-008 — Редактируемый стек модификаторов [ACCEPTED]

Обоснование. Нужна поздняя настройка отверстий и симметричных массивов.

Решение. Modifier params + deterministic evaluate pipeline + cache invalidation.

Следствия. Нужно управлять зависимостями и вычислительной сложностью.

Альтернативы. Bake each change destructively.

### ADR-009 — Animation tracks + interactions [ACCEPTED]

Обоснование. Взаимодействие с курсором не должно сбрасывать цикл вращения.

Решение. Base deterministic timeline, затем layered interaction offsets/constraints, priority and blend.

Следствия. Dynamic collisions могут изменить цикл; нужны диагностика и проверка.

Альтернативы. Один imperative requestAnimationFrame handler на объект.

### ADR-010 — Один Model + одна Scene [ACCEPTED]

Обоснование. Для личного сценария несколько корневых моделей и сцен усложняют UX.

Решение. Корни model + scene, nested geometry groups, linked instances.

Следствия. Некоторые production сценарии потребуют явных копий/новых файлов.

Альтернативы. Несколько независимых проектов в одном документе.

### ADR-011 — Блокировать редактирование на тяжёлых jobs [ACCEPTED]

Обоснование. Пользователь хочет выделять ресурсы текущей операции.

Решение. Computation Worker + job state + modal overlay + rollback/cancel.

Следствия. Запрет параллельного редактирования; в progress UI остаётся responsive.

Альтернативы. Параллельные edit jobs.

### ADR-012 — Профили качества и честная деградация [ACCEPTED]

Обоснование. Высокое качество preview и экспорт для обычного сайта конфликтуют по бюджету.

Решение. Draft/Quality/Final для редактора, Max/Balanced/Lite для экспорта.

Следствия. Визуальная эквивалентность не обещается для всех эффектов.

Альтернативы. Единый quality toggle для всего.

# 7. Технологический стек и инфраструктура

## 7.1. Рекомендованная матрица технологий

| Задача | Технология | Статус / оговорка |
| --- | --- | --- |
| Web UI | React, TypeScript, Vite | Предпочтение пользователя; фиксировать совместимые версии через lockfile. |
| 3D Runtime | Three.js | Основной renderer/runtime. |
| GPU backend | WebGPURenderer + WebGL2 fallback | Spike обязателен: WebGPU pathway экспериментален [S-01]. |
| React integration | R3F/Drei optional | Для viewport лучше direct Three adapter, R3F использовать после оценки lifecycle. |
| CSG/Boolean | manifold-3d / WebAssembly | Spike на торе и сложных телах [S-05]. |
| Picking / brush queries | three-mesh-bvh | BVH для raycast и surface hit [S-06]. |
| Material PBR | MeshPhysicalMaterial + procedural shaders | Свойства должны быть покрыты runtime; без node-editor [S-03]. |
| State | Zustand или thin typed store | Рекомендуем с изоляцией domain core; подтверждение в foundation spike. |
| Physics later | Rapier JS/WASM | NEXT; kinematic caveat [S-07]. |
| Optimization later | glTF Transform, meshoptimizer | Изучить browser-native path; sharp только Node [S-08, S-09]. |
| Video later | MediaRecorder/WebCodecs, FFmpeg WASM option | MP4 доступность не обещать без codec/browser test. |
| Final trace later | three-gpu-pathtracer | Экспериментальный дополнительный режим [S-12]. |
| Packaging | JSZip или совместимый audited archiver | ZIP bomb/path validation, no server. |
| Unit / E2E | Vitest, Playwright | Стабильные критические сценарии. |
| Hosting | GitHub Pages static | Проверка Vite base and external CORS. |

## 7.2. Версионирование и совместимость

Не закреплять выдуманные точные версии. На старте task TASK-002/003/004 зафиксировать exact npm versions (в package-lock.json), browser/driver/WebGPU feature set, известные incompatibilities и reproducibility baseline. Изменение major version Three.js требует golden testing и сборки экспортируемых компонентов. На момент проверки 19.10.2026 официальная документация WebGPURenderer допускает WebGL2 fallback, но прямо предупреждает об экспериментальном статусе и отличиях ShaderMaterial/EffectComposer [S-01].

## 7.3. Почему не нужен сервер

Проект предназначен для одного локального пользователя, работает с файлами, рендерит в браузере и хранит сессию исключительно в RAM; PostgreSQL, Django, auth, Redis и очереди в MVP не создают ценности. Внешние библиотеки/HDRI скачиваются по явному запросу. Секретные API-ключи в клиент не встраивать. При будущем серверном рендеринге потребуется отдельное согласование и архитектура.

## 7.4. Установка и рабочая среда

Windows 11; Node.js/npm подходящих поддерживаемых LTS/current версий по Vite; Git; Chrome/Edge с аппаратным ускорением. Базовые команды для реализации после TASK-006: npm ci, npm run dev, npm run build, npm run test и выбранный E2E script. Путь проекта задаётся владельцем; документация не предполагает удалённого доступа к локальной директории.

## 7.5. Библиотечные и юридические риски

Проверять лицензии и право на распространение presetable assets (HDRI/texture packs/fonts). Actay/AKONY фигурируют в исходниках Triad Studio [S-14, S-15], но наличие файлов в другом репозитории не доказывает права на повторное распространение. Для документа не прикладывать двоичные шрифты.

# 8. Модель данных и программные контракты

## 8.1. Доменный граф

Хранение document in RAM; persisted file содержит snapshot. Первичные идентификаторы — стабильные UUID или collision-resistant strings. Каждый Node имеет parentId, type, name, transform, visibility/lock, material slots, modifier stack; Mesh geometry является параметрическим source или imported geometry ref. Scene ссылается на Model revisions через Instance. Внешних SQL сущностей нет, поэтому ER трактуется как schema/data relationship model.

| Сущность | Обязательные поля | Связи / ограничения |
| --- | --- | --- |
| Project | schemaVersion, projectId, createdAt, modelId, sceneId, assets, animations | Ровно один Model и одна Scene. |
| Model | id, rootNodeId, revision, name | Один Model на Project. |
| Scene | id, camera, background, environment, lights, instances | Одна Scene, ≥0 instances. |
| Node | id, parentId, kind, name, transform, flags, childIds | Без циклов, unique ID и локальные координаты. |
| MeshSource | id, kind, dimensions/vertices, primitiveParams | Импорт/параметрический source; immutable revision. |
| Modifier | id, type, version, order, enabled, args | Типизированная схема; упорядоченные, re-evaluable. |
| Material | id, type, PBR props, textureSlots | Texture refs должны существовать. |
| Asset | id, sha256, mime, bytesPath, size, colorSpace | По идентификатору; путь внутри архива валиден. |
| AnimationClip | id, duration, loop, trackIds, playback defaults | duration > 0, event-independent base channels. |
| Track | id, nodeId, propertyPath, keyframes, interpolation | Стабильный propertyPath, keyframes отсортированы. |
| Instance | id, modelId, modelRevision, overrides, syncMode | Перенос исходных изменений по explicit sync. |
| InteractionRule | id, event, conditions, actions, priority, blend | Только allowlisted DSL; NEXT. |
| ExportProfile | id, rendererBackend, quality, options | Derived export; исходник не меняется. |

## 8.2. Связи и кардинальности

Project 1:1 Model и 1:1 Scene; Project 1:N Asset и 1:N AnimationClip.

Model 1:1 root Node, Node 1:N children, Node 1:N Modifier, Node N:M Material по slot references.

Scene 1:N Light/Instance и 1:1 CameraState; Instance N:1 Model с optional per-instance overrides.

AnimationClip 1:N Track; Track N:1 target Node; InteractionRule N:M target Node (NEXT).

История редактирования сессии не сериализуется по умолчанию; при необходимости контрольные снимки только в RAM.

## 8.3. Схема сохранения *.triad3d

example.triad3d (ZIP, magic + schema checked)

├── manifest.json              # formatVersion, applicationVersion, hashes, paths

├── document.json              # Project, Model, Scene, nodes, modifiers, tracks

├── assets/                    # textures, HDRI, imported meshes

│   └── <sha256>.<ext>

└── metadata/                   # licenses, optional preview and warnings

## 8.4. Пример нормативного JSON контракта (сокращённый)

{

"formatVersion": "1.0.0",

"projectId": "project-unique-id",

"model": {"id": "model-1", "rootNodeId": "root-1", "revision": 4},

"scene": {"id": "scene-1", "modelInstances": []},

"nodes": [

{"id": "root-1", "parentId": null, "kind": "group",

"name": "Модель", "children": ["torus-1"],

"transform": {"position": [0,0,0], "rotationQuat": [0,0,0,1], "scale": [1,1,1]},

"visible": true, "locked": false, "materialSlots": [], "modifierIds": []}

],

"modifiers": [], "materials": [], "animations": [], "assets": []

}

Контракт выше иллюстративен: итоговые JSON Schema, версия, атрибуты Node и правила миграции закрепляются в TASK-001/009. Не рассматривать пример как полный сериализатор всех свойств.

## 8.5. Инварианты и миграции

schemaVersion обязателен; reject newer incompatible major, migrate supported older minor through pure migration functions, validate keys/reference closure, reject duplicate IDs, NaN transforms, recursive hierarchy, traversal outside archive and unknown critical enum. При неудачной загрузке прежний активный проект не изменяется. Source document сохраняется отдельно от computed mesh/cache и export artifacts.

## 8.6. Контракт команд и воркеров

| Сообщение / вызов | Вход | Выход / ошибки |
| --- | --- | --- |
| executeCommand | commandId, type, targetIds, payload, expectedRevision | Document patch, undoPatch или typed error. |
| computeGeometry | jobId, meshSourceRef, modifierStack, resourceBudget | mesh, normals, UV, stats / GEOMETRY_NON_MANIFOLD, JOB_CANCELLED. |
| setJobProgress | jobId, stage, completed, total? | UI status update; не меняет документ. |
| evaluateAnimation | clipId, t, interactionEvents? | pose per node / INVALID_TRACK, CYCLIC_DEPENDENCY. |
| importNativeProject | File bytes, validationPolicy | dry-run report; Project snapshot on explicit commit. |
| exportReact | Project snapshot, quality, propsSpec | TSX, assets, README, warnings / UNSUPPORTED_EXPORT_FEATURE. |
| exportGLTF (NEXT) | Scene snapshot, supported extensions | ArrayBuffer/JSON + unsupported features report. |

## 8.7. Каталог ошибок

| Code | Семантика | Реакция UI |
| --- | --- | --- |
| FILE_INVALID | Файл/архив невалиден | Сообщение, оставить исходный проект. |
| SCHEMA_UNSUPPORTED | Версия файла несовместима | Показать поддерживаемые версии. |
| GEOMETRY_NON_MANIFOLD | CSG требует корректное замкнутое тело | Подсветить источник и предложить fix. |
| GEOMETRY_DEGENERATE | Выход содержит недопустимые грани | Rollback операции. |
| RESOURCE_TOO_LARGE | Файл/операция превышает безопасный бюджет | Подсказка об упрощении/разделении. |
| JOB_CANCELLED | Пользователь отменил тяжёлую задачу | Исходный документ без изменений. |
| RENDER_BACKEND_MISSING | Нет требуемой графической возможности | Fallback и точный список потерь. |
| ASSET_DECODE_FAILED | Текстура/карта не декодирована | Предложить иной файл. |
| EXPORT_UNSUPPORTED | Формат не способен сохранить семантику | Предупредить и предложить TSX или compatible export. |
| IMPORT_UNRECOGNIZED_CODE | Код не распознан AST-адаптером | Отчёт о пропущенных частях. |
| INVALID_REFERENCE | Не существует целевого ID | Отказ без изменения структуры. |

## 8.8. Экспортируемый React-контракт

Для MVP предпочтителен пакет с React-компонентом, загрузкой геометрии/текстур, runtime анимаций, типизированными props (width/height/scale, animationSpeed, materialOverrides, interactive toggles, onReady) и README по npm зависимостям. Для простого проекта без внешних ассетов разрешён единый копируемый TSX; сложные сцены получают ZIP. Генерировать код по шаблонам и проверять его сборку, а не конструировать eval в браузере.

## 8.9. Формат и потери совместимости

| Формат | Сохраняется | Теряется / ограничено |
| --- | --- | --- |
| *.triad3d | Весь редактируемый graph, modifiers, assets, clips, rules | Не обязателен history текущей сессии. |
| React TSX + assets | Runtime Three.js, анимация, typed interactive rules, presets runtime | Нельзя гарантировать равенство GPU fidelity со всем final viewport. |
| GLB/GLTF | Mesh, PBR (supported), cameras/lights, compatible clips | Произвольные pointer rules, scripts, modifiers, editor history и runtime loop semantics [S-02,S-04]. |
| WebM/MP4 NEXT | Последовательность кадров и тайминг, когда есть codec | Неинтерактивный результат; MP4 зависит от платформы. |

# 9. Нефункциональные требования

### NFR-001 — Данные только в RAM вкладки [MVP]

Требование. Не использовать localStorage, IndexedDB, ServiceWorker Cache API для хранения документа или истории; все persistence — только явный пользовательский file export.

Контроль. E2E очистка и reload без восстановления.

### NFR-002 — Безопасная загрузка файлов [MVP]

Требование. Валидация MIME/extension/signature и фактического содержимого, ограничения размера/числа объектов/глубины, отказ от eval и исполнения сценариев в загруженных данных.

Контроль. Фазз/negative tests парсеров.

### NFR-003 — Атомарность операций [MVP]

Требование. Все document mutations через транзакционные команды; ошибки CSG/worker приводят к rollback.

Контроль. Инвариант hash документа после отказа.

### NFR-004 — Предсказуемость анимаций [MVP]

Требование. Одинаковое время и seed при отсутствии внешних воздействий дают одинаковую позу; interpolation/tangent проверяемы.

Контроль. Deterministic property tests.

### NFR-005 — Ограничение памяти [MVP]

Требование. Предупреждение до исчерпания памяти, LRU вычисленной геометрии/texture cache, отсутствие систематических утечек при циклах open/close.

Контроль. Heap/GPU профилирование по тестовым сценам.

### NFR-006 — Управляемые блокировки [MVP]

Требование. В тяжёлой операции редактирование заблокировано, но интерфейс показывает прогресс/Cancel, event loop не должен окончательно зависать.

Контроль. E2E job state transition.

### NFR-007 — Визуальный эталон [MVP]

Требование. Golden scenes содержат metal/glass/stone, HDRI, shadows и фиксированные условия освещения.

Контроль. Порог визуального различия документируется для среды CI.

### NFR-008 — Стабильный экспорт [MVP]

Требование. TSX-пакет должен собираться в чистом React/Vite проекте с указанными зависимостями; GLB roundtrip для поддерживаемых сцен.

Контроль. Build harness + smoke render.

### NFR-009 — Прозрачная деградация [MVP]

Требование. WebGPU/WebGL2 feature detection, явный status, предупреждения о неподдерживаемых эффектах; отсутствие молчаливого пропуска critical features.

Контроль. Запуск с forced WebGL fallback.

### NFR-010 — Доступность ПК [MVP]

Требование. Keyboard navigation панелей, focus visible, contrast, reduced motion для UX chrome, доступные подписи контролов.

Контроль. Аудит keyboard/automated a11y.

### NFR-011 — Согласованность экспорта [MVP]

Требование. Отчёт о несовместимости материалов/свойств, side-by-side preview для профилей экспорта.

Контроль. Comparator тестовых случаев.

### NFR-012 — Качество обслуживания [MVP]

Требование. Ошибки показывают понятный текст на русском и error code; пользователь может отменить и продолжить работу.

Контроль. Negative scenario tests.

### NFR-013 — Локальная разработка [MVP]

Требование. Windows 11, Node/npm и браузер без секретных ключей; один npm install + npm run dev из корня.

Контроль. Fresh clone smoke test.

### NFR-014 — Статический деплой [MVP]

Требование. Vite static build функционирует на GitHub Pages по корректному base URL; внешние файлы доступны при CORS и лицензии.

Контроль. Deploy preview smoke.

### NFR-015 — Тесты по риску [MVP]

Требование. Types/build и критические unit+integration+E2E; avoid redundant whole suite after each small change.

Контроль. CI workflow task gates.

### NFR-016 — Безопасные пресеты [NEXT]

Требование. Сторонние preset packs — данные, не скрипты. Проверка пути архива (zip slip), размера и external URLs.

Контроль. Malicious payload smoke.

### NFR-017 — Целевые показатели без выдумок [MVP]

Требование. До профилирования не обещать конкретные FPS/число полигонов; фиксировать test hardware и сценарии, получать измеримые бюджеты после prototyping.

Контроль. Performance baseline report.

### NFR-018 — Лицензии [MVP]

Требование. Отдельно документировать права на внешние HDRI/texture packs и шрифты Actay/AKONY. Не включать сторонние файлы без подтверждения лицензии.

Контроль. License audit release.

## 9.1. Угрозы и границы доверия

Входящие ZIP, glTF, текстуры, HDRI и исходники JSX/TSX недоверенны. Исключить произвольный JS, динамическую подгрузку URL из импортируемого документа, небезопасное XML/HTML и object URLs без очистки. При импорте архива запрещены path traversal/zip bombs; ограничить глубину графа и объём декодируемых изображений. Сохранение file picker — действие пользователя, а не скрытая постоянная запись. Невозможно обещать гарантию очистки оперативной памяти после завершения процесса на уровне ОС; на уровне приложения ссылки освобождаются и persistent browser storage не используется.

## 9.2. Reliability & performance baselines

Ввести 4 демонстрационные сцены: 1 простая (10 объектов), 2 типовая (100), 3 сложная (1000), 4 стрессовая (5000+ объектов). На известной GPU конфигурации собирать time-to-edit, вычисление CSG, память CPU/GPU, время экспортной сборки и качество визуального рендера. Численные бюджеты утверждать после измерений, а не на основе предположений.

# 10. Стратегия тестирования и приёмки

## 10.1. Принципы тестирования

Риск-ориентированная пирамида: unit для domain/modifiers/easing/schema; integration для workers/render/export; E2E для важнейших пользовательских потоков. Визуальные golden tests привязаны к GPU/renderer profile и не превращаются в бесконечные снимки каждого элемента. После каждой мелкой задачи — типы, линтер, целевые тесты; full suite и визуальная проверка по этапу или перед релизом.

## 10.2. Матрица тестов

| ID | Тип | Сценарий | Требования | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TST-001 | Unit | Создание Project с одним Model и одной Scene | FR-001..FR-003 | TASK-001 |
| TST-002 | Unit | Parenting и запрет циклических отношений | FR-005 | TASK-017 |
| TST-003 | Unit | Batch selection, hide/lock, undo | FR-006..FR-009 | TASK-011 |
| TST-004 | Integration | Сериализация/десериализация self-contained проекта | FR-010..FR-011 | TASK-010 |
| TST-005 | Negative | Битый manifest / неверный формат файла | FR-011;NFR-002 | TASK-010 |
| TST-006 | Unit | Primitive parameter bounds и валидность сетки | FR-012 | TASK-016 |
| TST-007 | Geometry | Boolean subtract torus, holes и manifoldness | FR-014 | TASK-020 |
| TST-008 | Geometry | Boolean union/intersect + rollback | FR-015;NFR-003 | TASK-022 |
| TST-009 | Unit | Mirror/radial array parameter update | FR-016..FR-017 | TASK-023 |
| TST-010 | Geometry | Stack reorder, disable modifier и deps invalidate | FR-019 | TASK-021 |
| TST-011 | E2E | Brush preview → stroke → undo | FR-021 | TASK-026 |
| TST-012 | Negative | Non-manifold CSG rollback unchanged state | FR-025;NFR-003 | TASK-028 |
| TST-013 | Visual | Chrome/Glass/Stone golden scene | FR-027..FR-035 | TASK-035 |
| TST-014 | Asset | PNG/HDR/EXR import, color spaces, file limits | FR-031 | TASK-032 |
| TST-015 | Unit | Seeded procedural texture reproducibility | FR-033 | TASK-034 |
| TST-016 | Renderer | WebGPU selected vs WebGL2 fallback and unsupported hints | FR-037;NFR-009 | TASK-036 |
| TST-017 | Animation | t→pose deterministic keys and interpolation | FR-040..FR-043 | TASK-038 |
| TST-018 | Animation | Loop t=0 vs t=T position and tangent | FR-044 | TASK-043 |
| TST-019 | E2E | Timeline playback rate and graph easing | FR-042..FR-045 | TASK-041 |
| TST-020 | Animation | Spin on group + child translation | FR-047 | TASK-042 |
| TST-021 | Extended | Proximity magnet release does not reset phase | FR-048..FR-049 | TASK-051 |
| TST-022 | Extended | Rule DSL forbids executable scripts | FR-050 | TASK-052 |
| TST-023 | Extended | Collision dynamic bounce + kinematic limitation warning | FR-052 | TASK-053 |
| TST-024 | E2E | Workbench resize, tooltips, keyboard-only nav | FR-057..FR-061 | TASK-012 |
| TST-025 | E2E | Cancel long job preserves document and unlocks UI | FR-062..FR-063 | TASK-027 |
| TST-026 | Integration | GLB import, invalid extension diagnostics | FR-064 | TASK-010 |
| TST-027 | Security | Static TSX import no eval on malicious source | FR-066..FR-067 | TASK-054 |
| TST-028 | Export | TSX from ring+chrome+animation compiles in clean Vite | FR-068..FR-071 | TASK-048 |
| TST-029 | Export | Quality profiles non-destructive and warnings | FR-073..FR-074 | TASK-046 |
| TST-030 | Extended | GLB export reload no unknown semantics claims | FR-072 | TASK-056 |
| TST-031 | Extended | WebM duration exact, optional MP4 feature detection | FR-075 | TASK-057 |
| TST-032 | E2E | Manual save, close tab, reload no data, reopen file | FR-008..FR-011;NFR-001 | TASK-013 |
| TST-033 | Performance | 100/1000/5000 objects: memory and operation timings | NFR-005;NFR-017 | TASK-063 |
| TST-034 | Security | ZIP slip, fake image MIME, compressed bomb reject | NFR-002;NFR-016 | TASK-062 |
| TST-035 | Deployment | Fresh clone build and Pages base smoke | NFR-013..NFR-014 | TASK-049 |

## 10.3. Критерии приемки по этапам

Foundation: создан проект, транзакции безопасны, нельзя восстановить данные после закрытия, файл ручного сохранения валиден.

Geometry: составное кольцо с редактируемыми отверстиями/симметрией и кистью создаётся без повреждения mesh.

Materials: хром/стекло/камень выглядят правдоподобно при HDRI; ресурсы переносятся в файл.

Animation: timeline и loop analyzer проходят детерминированные tests, сложные движения доступны через UI.

MVP Export: готовый TSX ZIP собирается и отображает модель в чистом React/Vite.

Release: нет блокирующих ошибок, пользователь прошёл UC-01/02/03/06/07, отчёт об ограничениях документирован.

## 10.4. Ручная визуальная приемка

На фиксированном железе: золотой «Chrome Torus», «Glass Elements», «Rough Stone», «Mechanism 1000 parts». Для каждого сохранены камера, освещение, экспозиция и версия движка. Оператор проверяет артефакты нормалей, неверные проблески, несовпадение UV, popping на loop seam и соответствие экспортной сцене. Изменения рендерера проходят сравнительный просмотр до merge.

# 11. Поэтапный план реализации

## 11.1. Правила работы Codex

Каждая задача имеет собственный ID, зависимости, артефакт и проверку. Обычно целевой размер — 2–4 часа опытного разработчика; спайки и комплексные интерфейсы допускают пересмотр и дополнительное дробление после открытия репозитория. Codex самостоятельно создаёт файлы и устанавливает зависимости в рамках approved plan, но не меняет документные инварианты, архитектурные границы и не выполняет разрушительные действия без отдельного согласия. После завершения задачи: краткое summary, changed paths, executed tests, known limits; не генерировать большие повторяющиеся отчёты.

## 11.2. Критический путь

Spikes 001–005 → foundation 006–013 → geometry 014–028 → materials 029–036 → animation 037–043 → export 044–049 → MVP acceptance. NEXT 050–060 реализуются после оценки результата, Release 061–064 — интеграционная проверка и документация по фактически включённому релизу.

## 11.3. Декомпозиция задач

## 0. Discovery/Spikes

### TASK-001 — Согласовать конечные типы document graph [MVP]

Зависимости. —

Действия Codex. Определить Project/Model/Scene/Node/Modifier/Material/Timeline/Asset; запретить циклические ссылки и положить fixtures в репозиторий.

Артефакт. domain types + fixtures

Проверка. tsc + schema fixtures

Оценка. 2–4 ч

### TASK-002 — Spike WebGPU/WebGL2 и PBR [MVP]

Зависимости. TASK-001

Действия Codex. Рендер хрома, стекла, нормалей и HDRI в обеих ветках; зафиксировать отличия, стабильный baseline и fallback.

Артефакт. renderer-decision.md + prototype

Проверка. snapshot двух режимов

Оценка. 2–4 ч

### TASK-003 — Spike CSG+Manifold WASM [MVP]

Зависимости. TASK-001

Действия Codex. Проверить тор с отверстиями, пересечение и отмену, стоимость вычислений и UV/normals на результатах.

Артефакт. CSG feasibility report

Проверка. геометрия без degenerate mesh

Оценка. 2–4 ч

### TASK-004 — Spike TSX export harness [MVP]

Зависимости. TASK-001

Действия Codex. Создать минимальный тестовый генератор компонента и проверку Vite/TS без настоящего редактора.

Артефакт. harness project

Проверка. npm run build

Оценка. 2–4 ч

### TASK-005 — Собрать интерфейсные и технические токены [MVP]

Зависимости. —

Действия Codex. Перенести цветовые и типографические token names из Triad Studio с учётом прав на шрифты; спроектировать compact desktop spacing.

Артефакт. design tokens

Проверка. visual QA

Оценка. 2–4 ч

## 1. Foundation

### TASK-006 — Создать Vite React TypeScript приложение [MVP]

Зависимости. TASK-001;TASK-005

Действия Codex. Создать структуру packages/app/core/render/geo/anim/export/ui; ESLint, TS strict, CI build commands.

Артефакт. monorepo/workspace skeleton

Проверка. npm ci + build

Оценка. 2–4 ч

### TASK-007 — Внедрить команды и транзакции [MVP]

Зависимости. TASK-006

Действия Codex. Typed commands execute/invert, failure rollback, error code; avoid mutation outside dispatcher.

Артефакт. command bus

Проверка. atomicity unit tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-008 — Реализовать in-memory store [MVP]

Зависимости. TASK-007

Действия Codex. State slices document/selection/tool/view/job/history; selectors and derived cache invalidation.

Артефакт. editor state

Проверка. store unit tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-009 — Создать сериализацию проекта schema v1 [MVP]

Зависимости. TASK-001;TASK-008

Действия Codex. JSON schema manifest, IDs, asset refs, version/migrations API, roundtrip fixture.

Артефакт. serializer/deserializer

Проверка. golden roundtrip

Оценка. 2–4 ч

### TASK-010 — Добавить файл .triad3d и архиватор [MVP]

Зависимости. TASK-009

Действия Codex. Zip manifest/document/assets, checksums, safe path validation, explicit save/import buttons; отдельный базовый GLTFLoader adapter для импорта GLB без вреда source scene.

Артефакт. file adapter

Проверка. corrupt archive tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-011 — Реализовать Undo/Redo delta history [MVP]

Зависимости. TASK-007;TASK-008

Действия Codex. Command reversible diffs, coalescing drag edits, memory snapshots/checkpoints in RAM.

Артефакт. history store

Проверка. 100 ops replay

Оценка. 2–4 ч

### TASK-012 — Собрать базовый layout и topbar [MVP]

Зависимости. TASK-006;TASK-005

Действия Codex. Resizable left/right docks, viewport center, bottom timeline, modes, error/toast, desktop-only notice.

Артефакт. UI shell

Проверка. E2E layout smoke

Оценка. 2–4 ч

### TASK-013 — Предупреждение об unsaved состоянии [MVP]

Зависимости. TASK-010;TASK-012

Действия Codex. Dirty flag, user-activated beforeunload, explicit save, no browser persistent storage.

Артефакт. leave-warning

Проверка. reload cannot restore

Оценка. 2–4 ч

## 2. Geometry

### TASK-014 — Создать Three renderer adapter [MVP]

Зависимости. TASK-002;TASK-012

Действия Codex. Scene sync from domain graph, renderer lifecycle, context loss recovery, dispose resources.

Артефакт. renderer adapter

Проверка. context restart

Оценка. 2–4 ч

### TASK-015 — Orbit controls, gizmos и picking [MVP]

Зависимости. TASK-014

Действия Codex. Orbit camera, fit/reset, world/local transform widgets, ray picking, snap.

Артефакт. viewport interactions

Проверка. E2E select/move

Оценка. 2–4 ч

### TASK-016 — Библиотека геометрических примитивов [MVP]

Зависимости. TASK-001;TASK-014

Действия Codex. Parametric typed primitive factory, segmentation and bounds validation, lazy mesh evaluate.

Артефакт. primitive factory

Проверка. unit geometry tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-017 — Дерево модели и группировка [MVP]

Зависимости. TASK-012;TASK-016

Действия Codex. Hierarchy DnD, selection multi, visibility/lock, protected roots, ID consistency.

Артефакт. object tree

Проверка. cycle prevention tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-018 — Инспектор transform/primitive [MVP]

Зависимости. TASK-015;TASK-017

Действия Codex. Numeric fields, mixed values, validation, reset, undo coalescing.

Артефакт. inspector

Проверка. UI unit tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-019 — Интегрировать BVH и surface picking [MVP]

Зависимости. TASK-015;TASK-016

Действия Codex. Accelerated raycast for triangle surfaces, hit data local coords, worker build for heavy models.

Артефакт. surface query API

Проверка. raycast validation

Оценка. 2–4 ч

### TASK-020 — Интегрировать CSG WASM worker [MVP]

Зависимости. TASK-003;TASK-019

Действия Codex. Typed worker protocol, manifold input/output conversion, geometry checks, cancellation boundaries.

Артефакт. CSG service

Проверка. boolean fixtures

Оценка. 2–4 ч

### TASK-021 — Добавить modifier graph evaluator [MVP]

Зависимости. TASK-020;TASK-009

Действия Codex. Ordered modifiers and cached intermediate geometry with dependency invalidation and error fallback.

Артефакт. modifier service

Проверка. toggle reorder tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-022 — Boolean UI отверстия/объединения [MVP]

Зависимости. TASK-020;TASK-021

Действия Codex. Cutter selection, preview and apply, parameter edit, error explain.

Артефакт. boolean tools

Проверка. torus hole E2E

Оценка. 2–4 ч

### TASK-023 — Mirror and radial/linear arrays [MVP]

Зависимости. TASK-021

Действия Codex. Deterministic repeats with seed/pivot/angle, optional instancing; editable params.

Артефакт. array/mirror modifiers

Проверка. symmetry tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-024 — Basic vertex/edge/face editing [MVP]

Зависимости. TASK-016;TASK-019

Действия Codex. Subselection, translate/extrude, validity checks, undo semantic operations.

Артефакт. mesh editor

Проверка. topology fixtures

Оценка. 2–4 ч

### TASK-025 — Базовые bend/twist/taper/bevel [MVP]

Зависимости. TASK-021

Действия Codex. Typed modifiers, stable normals, deterministic updates, performance thresholds.

Артефакт. deform modifiers

Проверка. geometry tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-026 — Surface material/paint brush [MVP]

Зависимости. TASK-019;TASK-018

Действия Codex. Brush cursor preview, radius/intensity/fill, symmetry stencil, one stroke transaction.

Артефакт. brush UI and engine

Проверка. brush E2E

Оценка. 2–4 ч

### TASK-027 — Управление тяжёлыми jobs [MVP]

Зависимости. TASK-020;TASK-012

Действия Codex. Modal UI lock, job queue one at time, progress messages, cancel/rollback/crash recovery.

Артефакт. job controller

Проверка. cancel test

Оценка. 2–4 ч

### TASK-028 — Валидация сетки и диагностические ошибки [MVP]

Зависимости. TASK-020;TASK-024

Действия Codex. Manifold/degenerate checks, error code hints with precise cause and safe undo.

Артефакт. mesh diagnostics

Проверка. invalid input tests

Оценка. 2–4 ч

## 3. Materials

### TASK-029 — Сервис материалных сущностей [MVP]

Зависимости. TASK-001;TASK-014

Действия Codex. PBR typed schema, material slots, ID refs, fallback materials, GPU dispose.

Артефакт. material service

Проверка. serialization unit

Оценка. 2–4 ч

### TASK-030 — Реалистичные preset preview cards [MVP]

Зависимости. TASK-029;TASK-012

Действия Codex. Metal/glass/stone/abstract preview sphere with standard HDRI; preset classification and filtering.

Артефакт. preset library

Проверка. visual golden

Оценка. 2–4 ч

### TASK-031 — Drag-drop и Inspector материалов [MVP]

Зависимости. TASK-029;TASK-018

Действия Codex. Material assignment from catalog, basic+advanced sliders, shared/unique slots, undo.

Артефакт. material UI

Проверка. E2E assignment

Оценка. 2–4 ч

### TASK-032 — Ассеты: import images/HDR/EXR [MVP]

Зависимости. TASK-010;TASK-029

Действия Codex. Asset ingest, MIME signature, size cap, URLs lifetime, color space, resource refcounts.

Артефакт. asset adapter

Проверка. bad asset rejection

Оценка. 2–4 ч

### TASK-033 — Текстурные mapping UV/box/triplanar [MVP]

Зависимости. TASK-031;TASK-016

Действия Codex. UV handling, mapping selector, supported fallback and warning for missing UV.

Артефакт. mapping service

Проверка. texture visual QA

Оценка. 2–4 ч

### TASK-034 — Процедурный noise/scratches [MVP]

Зависимости. TASK-029;TASK-032

Действия Codex. Seeded generators for grain/metal scratches/stone patterns; optional bake for export.

Артефакт. procedural maps

Проверка. seed repeat test

Оценка. 2–4 ч

### TASK-035 — Свет, HDRI и tone mapping [MVP]

Зависимости. TASK-031;TASK-014

Действия Codex. Environment picker, light transform/intensity, exposure, metal/glass golden scene.

Артефакт. lighting tools

Проверка. golden render compare

Оценка. 2–4 ч

### TASK-036 — Draft/Quality/Final preview [MVP]

Зависимости. TASK-002;TASK-035

Действия Codex. Feature capability matrix, render profile switch and graceful fallback.

Артефакт. render profiles

Проверка. switch consistency

Оценка. 2–4 ч

## 4. Animation

### TASK-037 — Типизированная timeline domain model [MVP]

Зависимости. TASK-001;TASK-008

Действия Codex. Tracks, channels, keys, easing, fps/time/duration, loop metadata.

Артефакт. timeline types

Проверка. schema roundtrip

Оценка. 2–4 ч

### TASK-038 — Animation evaluator t→pose [MVP]

Зависимости. TASK-037

Действия Codex. Deterministic absolute time evaluation for transforms, pivot and interpolation.

Артефакт. anim engine

Проверка. property/key tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-039 — Таймлайн UI и tracks [MVP]

Зависимости. TASK-037;TASK-012

Действия Codex. Playback, scrub, add keys, drag, ruler, loop region, collapse.

Артефакт. timeline UI

Проверка. E2E keys

Оценка. 2–4 ч

### TASK-040 — Две точки и keyframe запись [MVP]

Зависимости. TASK-039;TASK-015

Действия Codex. Link gizmo edits to current frame, set start/end keys, separate camera input.

Артефакт. record key UI

Проверка. two-point smoke

Оценка. 2–4 ч

### TASK-041 — Bezier graph и slow playback [MVP]

Зависимости. TASK-039;TASK-038

Действия Codex. Curve handles, easing presets, playback rate 0.1–2, timeline duration independence.

Артефакт. curve editor

Проверка. curve shape tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-042 — Presets spin/orbit/move/reveal [MVP]

Зависимости. TASK-038;TASK-039

Действия Codex. Preset factory maps config to tracks; pivot rotation and parameter panel.

Артефакт. animation presets

Проверка. preset golden

Оценка. 2–4 ч

### TASK-043 — Loop continuity analyzer [MVP]

Зависимости. TASK-038;TASK-041

Действия Codex. Compare first/last pose and velocity/tangent; fix or warn with exact differences.

Артефакт. loop assistant

Проверка. t0 vs tT tests

Оценка. 2–4 ч

## 5. MVP export

### TASK-044 — Создать runtime TSX generator [MVP]

Зависимости. TASK-004;TASK-031;TASK-038

Действия Codex. From domain graph generate TSX and typed Props, no editor dependency; controlled resources.

Артефакт. TSX generator

Проверка. clean harness build

Оценка. 2–4 ч

### TASK-045 — ZIP с ресурсами и README [MVP]

Зависимости. TASK-044;TASK-032

Действия Codex. Package TSX/assets/npm deps/readme/licenses, relative paths and deterministic names.

Артефакт. ZIP artifact

Проверка. unzip build smoke

Оценка. 2–4 ч

### TASK-046 — Экспортный мастер и три профиля [MVP]

Зависимости. TASK-045;TASK-036

Действия Codex. Max/Balanced/Lite profiles, preview, stats/compat warning, no source mutation.

Артефакт. export dialog

Проверка. profile smoke

Оценка. 2–4 ч

### TASK-047 — Генератор и инспектор props [MVP]

Зависимости. TASK-044;TASK-046

Действия Codex. User selects exposable params size/color/speed etc, validation and default values.

Артефакт. props UI

Проверка. prop controls exported

Оценка. 2–4 ч

### TASK-048 — Проверка save/reopen/export сценария [MVP]

Зависимости. TASK-010;TASK-047

Действия Codex. End-to-end ring+chrome+spin→save→reload/import→TSX in harness.

Артефакт. E2E MVP acceptance

Проверка. complete flow

Оценка. 2–4 ч

### TASK-049 — Static GitHub Pages build [MVP]

Зависимости. TASK-006;TASK-048

Действия Codex. Base path, no server assumptions, asset URL handling, smoke deploy.

Артефакт. Pages config

Проверка. deployed preview test

Оценка. 2–4 ч

## 6. Extended

### TASK-050 — Синхронизация model instances [NEXT]

Зависимости. TASK-017;TASK-021

Действия Codex. Revision snapshots, explicit Sync, shared data and optional overrides.

Артефакт. instance subsystem

Проверка. sync E2E

Оценка. 2–4 ч

### TASK-051 — Layered interaction animation [NEXT]

Зависимости. TASK-038;TASK-043

Действия Codex. Additive/override layers, priorities, cursor influence and smooth release.

Артефакт. animation mixer

Проверка. spin+magnet test

Оценка. 2–4 ч

### TASK-052 — Typed interaction rule DSL [NEXT]

Зависимости. TASK-051

Действия Codex. Event/Condition/Action schemas and evaluator with safe predicates, no dynamic code.

Артефакт. rules engine

Проверка. DSL tests

Оценка. 2–4 ч

### TASK-053 — Rapier collision service [NEXT]

Зависимости. TASK-051

Действия Codex. Dynamic/static/kinematic actors with documented limitations, mass/restitution, collision event mapping.

Артефакт. physics adapter

Проверка. bounce fixtures

Оценка. 2–4 ч

### TASK-054 — Code source AST importer [NEXT]

Зависимости. TASK-001;TASK-010

Действия Codex. Allowlist TSX/JSX/HTML AST, diagnostic mapping, no eval and no network.

Артефакт. source importer

Проверка. security regression

Оценка. 2–4 ч

### TASK-055 — Процедурные stamps/детали [NEXT]

Зависимости. TASK-023;TASK-026

Действия Codex. Brush stamp holes/spikes with non-destructive mirror arrays, seed and undo.

Артефакт. advanced brushes

Проверка. golden complex model

Оценка. 2–4 ч

### TASK-056 — GLB/GLTF exporter + loss report [NEXT]

Зависимости. TASK-044;TASK-038

Действия Codex. GLTFExporter with supported clips/materials, report unsupported interactions and shaders.

Артефакт. GLB export

Проверка. roundtrip test

Оценка. 2–4 ч

### TASK-057 — Видео WebM и опциональный MP4 [NEXT]

Зависимости. TASK-038;TASK-036

Действия Codex. Frame renderer fixed step, WebCodecs/MediaRecorder feature matrix, FFmpeg WASM fallback spike.

Артефакт. video export

Проверка. duration/frame smoke

Оценка. 2–4 ч

### TASK-058 — Библиотеки пресетов и packs [NEXT]

Зависимости. TASK-010;TASK-029

Действия Codex. Import/export versioned packs and assets with zip safety/duplicate resolution.

Артефакт. preset pack tools

Проверка. pack roundtrip

Оценка. 2–4 ч

### TASK-059 — Final path tracing эксперимент [NEXT]

Зависимости. TASK-002;TASK-036

Действия Codex. Evaluate path tracer capability on golden scenes, capture limitations and fallback.

Артефакт. final render optional

Проверка. visual comparative QA

Оценка. 2–4 ч

### TASK-060 — Texture & geometry optimization [NEXT]

Зависимости. TASK-032;TASK-046

Действия Codex. Meshopt simplify/weld/compress and image conversion in-browser with measured quality losses.

Артефакт. optimizer

Проверка. size stats + visual comparison

Оценка. 2–4 ч

## 7. Release

### TASK-061 — Прогнать визуальные golden сценарии [MVP]

Зависимости. TASK-036;TASK-048

Действия Codex. Metal, glass, stone, HDRI at fixed camera/time; capture engine/browser/version.

Артефакт. golden QA report

Проверка. approved screenshots

Оценка. 2–4 ч

### TASK-062 — Проверить security/privacy and RAM-only [MVP]

Зависимости. TASK-054;TASK-056

Действия Codex. Malformed assets, ZIP-slip, memory lifecycle, no persistence after refresh, beforeunload.

Артефакт. security checklist

Проверка. negative E2E

Оценка. 2–4 ч

### TASK-063 — Профилирование сложных сцен [MVP]

Зависимости. TASK-027;TASK-060

Действия Codex. Measure geometry compute, render and memory on known Windows+GPU, record limitations without invented fps targets.

Артефакт. performance baseline

Проверка. profile review

Оценка. 2–4 ч

### TASK-064 — Документация и совместимость релиза [MVP]

Зависимости. TASK-061;TASK-062;TASK-063

Действия Codex. Update README, supported formats, version matrix, operation caveats and exports install guide.

Артефакт. release docs

Проверка. fresh-clone run

Оценка. 2–4 ч

## 11.4. Порядок интеграции

MVP релизная ветка допускается после TASK-049 и его QA; задачи NEXT не должны блокировать MVP. TASK-061/064 выполняются с набором тестов фактически реализованных модулей. Сначала schema/types/API contracts, затем command history, далее UI и workers, после — export runtime; нельзя пытаться писать все компоненты без проверенной границы core.

# 12. Матрица трассируемости и итоговая проверка

## 12.1. Требование → экран → задача → тест

| Req ID | Этап | Экран(ы) | Task ID | Test ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | MVP | UI-01;11 | TASK-001, TASK-012 | TST-001 |
| FR-002 | MVP | UI-01;11 | TASK-012, TASK-014 | TST-024 |
| FR-003 | MVP | UI-01;11 | TASK-001, TASK-009 | TST-001 |
| FR-004 | MVP | UI-01;11 | TASK-015, TASK-018 | TST-024 |
| FR-005 | MVP | UI-01;11 | TASK-017 | TST-002 |
| FR-006 | MVP | UI-01;11 | TASK-017, TASK-018 | TST-003 |
| FR-007 | MVP | UI-01;11 | TASK-017 | TST-003 |
| FR-008 | MVP | UI-01;11 | TASK-008, TASK-013 | TST-032 |
| FR-009 | MVP | UI-01;11 | TASK-011 | TST-003 |
| FR-010 | MVP | UI-01;11 | TASK-010 | TST-004 |
| FR-011 | MVP | UI-01;11 | TASK-010 | TST-004, TST-005 |
| FR-012 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-016 | TST-006 |
| FR-013 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-024 | TST-006 |
| FR-014 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-020, TASK-022 | TST-007 |
| FR-015 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-020, TASK-022 | TST-008 |
| FR-016 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-023 | TST-009 |
| FR-017 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-023 | TST-009 |
| FR-018 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-025 | TST-010 |
| FR-019 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-021 | TST-010 |
| FR-020 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-017 | TST-002 |
| FR-021 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-026 | TST-011 |
| FR-022 | NEXT | UI-02;07;08 | TASK-055 | TST-011 |
| FR-023 | NEXT | UI-02;07;08 | TASK-055 | TST-011 |
| FR-024 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-018 | TST-006 |
| FR-025 | MVP | UI-02;07;08 | TASK-028 | TST-012 |
| FR-026 | NEXT | UI-02;07;08 | TASK-060 | TST-033 |
| FR-027 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-029 | TST-013 |
| FR-028 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-030 | TST-013 |
| FR-029 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-031 | TST-013 |
| FR-030 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-031 | TST-013 |
| FR-031 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-032 | TST-014 |
| FR-032 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-033 | TST-014 |
| FR-033 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-034 | TST-015 |
| FR-034 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-033, TASK-034 | TST-013 |
| FR-035 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-035 | TST-013 |
| FR-036 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-014, TASK-035 | TST-013 |
| FR-037 | MVP | UI-05;06;03 | TASK-036 | TST-016 |
| FR-038 | NEXT | UI-05;06;03 | TASK-059 | TST-013 |
| FR-039 | NEXT | UI-05;06;03 | TASK-058 | TST-034 |
| FR-040 | MVP | UI-09 | TASK-037, TASK-039 | TST-017 |
| FR-041 | MVP | UI-09 | TASK-040 | TST-017 |
| FR-042 | MVP | UI-09 | TASK-039 | TST-019 |
| FR-043 | MVP | UI-09 | TASK-041 | TST-019 |
| FR-044 | MVP | UI-09 | TASK-043 | TST-018 |
| FR-045 | MVP | UI-09 | TASK-041 | TST-019 |
| FR-046 | MVP | UI-09 | TASK-042 | TST-020 |
| FR-047 | MVP | UI-09 | TASK-042 | TST-020 |
| FR-048 | NEXT | UI-10 | TASK-051 | TST-021 |
| FR-049 | NEXT | UI-10 | TASK-051 | TST-021 |
| FR-050 | NEXT | UI-10 | TASK-052 | TST-022 |
| FR-051 | NEXT | UI-10 | TASK-052 | TST-022 |
| FR-052 | NEXT | UI-10 | TASK-053 | TST-023 |
| FR-053 | MVP | UI-09 | TASK-042 | TST-020 |
| FR-054 | NEXT | UI-03;04 | TASK-050 | TST-024 |
| FR-055 | NEXT | UI-03;04 | TASK-050 | TST-024 |
| FR-056 | NEXT | UI-03;04 | TASK-050 | TST-024 |
| FR-057 | MVP | UI-04 | TASK-017 | TST-024 |
| FR-058 | MVP | UI-05 | TASK-018 | TST-024 |
| FR-059 | MVP | UI-14 | TASK-012 | TST-024 |
| FR-060 | MVP | UI-01;14 | TASK-012 | TST-024 |
| FR-061 | MVP | UI-01 | TASK-012 | TST-024 |
| FR-062 | MVP | UI-13 | TASK-027 | TST-025 |
| FR-063 | MVP | UI-13 | TASK-027 | TST-025 |
| FR-064 | MVP | UI-11 | TASK-010 | TST-026 |
| FR-065 | NEXT | UI-11 | TASK-054 | TST-026 |
| FR-066 | NEXT | UI-11 | TASK-054 | TST-027 |
| FR-067 | NEXT | UI-11 | TASK-054 | TST-027 |
| FR-068 | MVP | UI-12 | TASK-044 | TST-028 |
| FR-069 | MVP | UI-12 | TASK-044 | TST-028 |
| FR-070 | MVP | UI-12 | TASK-045 | TST-028 |
| FR-071 | MVP | UI-12 | TASK-047 | TST-028 |
| FR-072 | NEXT | UI-12 | TASK-056 | TST-030 |
| FR-073 | MVP | UI-12 | TASK-046 | TST-029 |
| FR-074 | MVP | UI-12 | TASK-046 | TST-029 |
| FR-075 | NEXT | UI-12 | TASK-057 | TST-031 |
| FR-076 | NEXT | UI-12 | TASK-060 | TST-033 |

## 12.2. Риски

| ID | Риск | Тяжесть | Митигирование | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | CSG on arbitrary non-manifold models fails or loses attributes | HIGH | Prevalidate mesh, manifold-only operations, localized fallback/reject, stable modifier stack. | TASK-003, 020 |
| R-02 | WebGPU renderer incompatible with shader/postprocessing export | HIGH | Feature capability matrix, WebGL fallback, golden tests, no promise of equivalence. | TASK-002, 036 |
| R-03 | Import TSX/HTML interpreted as executable source | CRITICAL | No eval, AST allowlist, file size/CPU constraints; diagnostic partial import. | TASK-054 |
| R-04 | Chrome/glass visually vary with HDRI and target site renderer | HIGH | Golden environments + export preview + disclose dependencies and quality limits. | TASK-035, 046 |
| R-05 | Browser GPU/RAM exhausts on thousands of meshes | HIGH | Workers, instancing, lazy evaluation, memory profiling, limits with user warning. | TASK-027, 063 |
| R-06 | Unsaved work irrecoverable after closing tab | ACCEPTED | User expressly accepts; explicit Save project, dirty marker, beforeunload best-effort. | TASK-013 |
| R-07 | Loop not truly seamless with physics/user input | HIGH | Deterministic base layers, end pose/tangent check, separate external interaction. | TASK-043, 051 |
| R-08 | GlTF loses custom interactive logic | HIGH | Separate TSX runtime vs GLB; exact compatibility report; no silent loss. | TASK-044, 056 |
| R-09 | Browser-only optimization lacks native Sharp/encoder features | MEDIUM | Check browser pipelines, offer WASM/Canvas/WebCodecs, compare outputs. | TASK-060 |
| R-10 | Unlicensed fonts/materials packaged into app/export | MEDIUM | Audit licenses, do not copy proprietary fonts without verified rights. | TASK-005, 064 |
| R-11 | Scope of advanced modeling overloads MVP | HIGH | Stage gates and hard MVP boundary; avoid claiming advanced features complete. | TASK-048 |
| R-12 | Source change propagates unexpectedly to copied models | MEDIUM | Opt-in revision sync, per-instance override and diff preview. | TASK-050 |

## 12.3. Открытые технические проверки, не блокирующие согласованную концепцию

Точный рендерер (WebGPU default, WebGL2 fallback) после sample scenes and material capability audit.

CSG WASM стабильность и качество UV/normals на реальных детализированных mesh.

Глубина редактора отдельных граней и кисти UV/triplanar при сложной геометрии.

Браузерный режим компрессии текстур и доступность кодеков MP4 в реальной Windows среде.

Реальные значения поддерживаемого размера файлов, количества полигонов и памяти после бенчмарка.

Лицензии Actay/AKONY и всех распространяемых пресетов и HDRI.

Совместимость автоматически генерируемого TSX с выбранной версией React/Three на чистой Vite сборке.

## 12.4. Итоговый checklist перед работой Codex

□ Согласован Project schema и полномочия source-of-truth; отсутствуют неопределённые корневые сущности.

□ Выполнены критические spikes: GPU/PBR, CSG, TSX export.

□ Зафиксированы поддерживаемые редактором операции и матрица форматов без ложных обещаний.

□ Сохранение только по явному действию; нет скрытого persistent storage.

□ UI макет, тексты русификации, состояния ошибок и подсказки описаны.

□ Для каждой MVP задачи существует артефакт и проверка; зависимости ацикличны.

□ Пакет для Codex содержит AGENTS.md, architecture, schema, requirements, implementation plan и tests.

□ Проверены лицензии, browser target и Graphical QA fixtures.

## 12.5. Источники и дата сверки

Публичная документация и репозиторий-референс проверены 19 октября 2026. Ссылки являются первичными источниками о функциях и ограничениях, но не доказывают готовность конкретной связки зависимостей — эта проверка назначена в TASK-002..004.

S-01. Three.js WebGPURenderer — migration, fallback, feature caveats: https://threejs.org/manual/pages/webgpurenderer

S-02. Three.js GLTFExporter — data types and extensions: https://threejs.org/docs/pages/GLTFExporter.html

S-03. Three.js MeshPhysicalMaterial — PBR and transmission: https://threejs.org/docs/pages/MeshPhysicalMaterial.html

S-04. Khronos glTF 2.0 — animations do not specify runtime behavior: https://github.com/KhronosGroup/glTF/blob/main/specification/2.0/Specification.adoc

S-05. Manifold 3D — manifold meshes and CSG: https://github.com/elalish/manifold

S-06. three-mesh-bvh — raycast and spatial queries: https://github.com/gkjohnson/three-mesh-bvh

S-07. Rapier — rigid body types, colliders and kinematic caveats: https://rapier.rs/docs/user_guides/javascript/rigid_bodies/

S-08. glTF Transform — simplify and meshopt: https://gltf-transform.dev/modules/functions/functions/simplify

S-09. glTF Transform — textureCompress browser limitations: https://gltf-transform.dev/modules/functions/functions/textureCompress

S-10. MDN — beforeunload restrictions: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/beforeunload_event

S-11. MDN — showSaveFilePicker limited compatibility: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/showSaveFilePicker

S-12. three-gpu-pathtracer — path tracing implementation: https://github.com/gkjohnson/three-gpu-pathtracer

S-13. Triad Studio source README (connected GitHub): https://github.com/4ertopolohh/triad-studio-project/blob/main/README.md

S-14. Triad Studio SCSS variables and palette: https://github.com/4ertopolohh/triad-studio-project/blob/main/frontend/src/styles/_variables.scss

S-15. Triad Studio font configuration: https://github.com/4ertopolohh/triad-studio-project/blob/main/frontend/src/styles/_fonts.scss

S-16. TRIAD-3D repository (empty on 2026-10-19): https://github.com/4ertopolohh/triad-3d

## 12.6. Сводка готовности

Каталог: 76 функциональных требований (MVP: 57, NEXT: 19), 18 нефункциональных требований, 14 UI-модулей/экранов, 12 ADR, 35 тестовых сценариев, 64 задач. Интервью A–J завершено; архитектура проектно согласована, библиотечные спайки остаются частью исполнения, а не непроверенным фактом.

Конечное утверждение: TRIAD-3D можно передавать Codex для последовательной реализации по задачам, начиная с технических спайков и согласования schema. Настоящий документ задаёт требования и решения; фактическая реализация проекта на дату выпуска отсутствует.